Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2915C Lubraniec - Smogorzewo - Otmianowo 
w m. Otmianowo, Smogorzewo

| Lp | Nazwa czynności | jm | ilość | cena jedn | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1,48 |  |  |
| 2 | Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej | mb | 62,00 |  |  |
| 3 | Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z przygotowaniem materiału do ponownego wbudowania | m2 | 45,00 |  |  |
| 4 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km | m2 | 17,00 |  |  |
| 5 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI (zjazdy) | m2 | 62,00 |  |  |
| 6 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 52,00 |  |  |
| 7 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m2 | 62,00 |  |  |
| 8 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm | m2 | 62,00 |  |  |
| 9 | Nawierznie z kostki brukowej betonowa gr 8 cm - materiał pozyskany z rozbórki, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 45,00 |  |  |
| 10 | Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37, wbudowanie kamieni polnych w nawierzchnię zjazdu, gr. 15cm | m2 | 17,00 |  |  |
| 11 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji | m2 | 4 200,00 |  |  |
|  | 800*5,25 |  |  |  |  |
| 12 | Wykonanie warstwy profilowej z AC11W | Mg | 315,00 |  |  |
|  | 800*5,25*75/1000 |  |  |  |  |
| 13 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji | m2 | 7 820,00 |  |  |
|  | 1480*5,25+50 |  |  |  |  |
| 14 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 5 cm | m2 | 7 820,00 |  |  |
| 15 | Koryta wykonywane mechanicznie pod nawierzchnie poboczy | m2 | 2 960,00 |  |  |
|  | 2x1480*1,0 |  |  |  |  |
| 16 | Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 2 960,00 |  |  |
| 17 | Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 2,00 |  |  |
| 18 | Montaż barier stalowych energochłonnych typu N2W2A | m | 24,00 |  |  |
| 19 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 20 | Montaż znaków drogowych | szt. | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | netto |  |

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty w m. Otmianowo, Kłobia

| Lp | Nazwa czynności | jm | ilość | cena jedn | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 2,52 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji | m2 | 12580,00 |  |  |
|  | 2516*5,0 |  |  |  |  |
| 6 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 5 cm | m2 | 12590,00 |  |  |
|  | 2516*5,0+2*5,0 |  |  |  |  |
| 7 | Koryta wykonywane mechanicznie pod nawierzchnie poboczy | m2 | 5032,00 |  |  |
|  | 2*2516*1,0 |  |  |  |  |
| 8 | Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 5032,00 |  |  |
| 9 | Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 8,00 |  |  |
| 10 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 11 | Montaż znaków drogowych | szt. | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | netto |  |

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2927C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo w m. Lutobórz

| Lp | Nazwa czynności | jm | ilość | cena jedn | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 2,02 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji | m2 | 980,00 |  |  |
|  | 200*4,9 |  |  |  |  |
| 3 | Wykonanie warstwy profilowej z AC11W średnio 75 kg/m2 | Mg | 110,25 |  |  |
|  | 300*4,9*75/1000 |  |  |  |  |
| 4 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni przy użyciu emulsji | m2 | 9 993,40 |  |  |
|  | 2015*4,9+17+100+4,9 |  |  |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 5 cm | m2 | 9 993,40 |  |  |
| 6 | Koryta wykonywane mechanicznie pod nawierzchnie poboczy | m2 | 2 853,80 |  |  |
|  | (2*1790+225)*1,0 |  |  |  |  |
| 7 | Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 2 853,80 |  |  |
| 8 | Wykonanie remontu przepustu polegającego na wymianie częsci przelotowej, wykonaniu ścianek czołowych z kamienia polnego wraz z rozbiórką i odtworzeniem istniejącej nawierzchni. Część przelotowa z rur PEHD fi 600. | kpl | 1,00 |  |  |
| 9 | Odtworzenie i profilowanie rowów | m | 250,00 |  |  |
| 10 | Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej | szt. | 5,00 |  |  |
| 11 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 12 | Montaż znaków drogowych | szt. | 3,00 |  |  |
| 13 | Montaż znaków drogowych aktywnych typu D-6 zasilanych solarnie | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | netto |  |

| ZESTAWIENIE ZBIORCZE |  |
| --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT - Łącznie |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT |  |

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………