ZAB.0022.59.2016

Protokół nr 113/16

z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

w dniu 14 października 2016 r.

Starosta Włocławski pan Kazimierz Kaca o godzinie 905 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 4 członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób, stanowi wymagane quorum, obrady zatem są prawomocne. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 4 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

- Rozpatrzenie projektu i dokonanie analizy wykazu przedsięwzięć 
w zakresie: inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów, planowanych do realizacji przez Powiat Włocławski w przyszłym roku budżetowym tj. 2017.

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad.

Ad. 2

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że zgodnie z kalendarium budżetowym został przygotowany projekt wykazu przedsięwzięć w zakresie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów, planowanych do realizacji przez Powiat Włocławski w przyszłym roku budżetowym tj. 2017. W pierwszej kolejności planowane wydatki dotyczyć będą przedsięwzięć, które już Rada Powiatu przyjęła do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcia wieloletnie. Te zadania ujęte są w poz. od 1 do poz. 2. Natomiast pozycje 3,4,5 jako roczne zadania inwestycyjne przy współpracy z gminami. W pozycji 6 został ujęty zakup rozdrabniarki łańcuchowej do krzewów, ale pan dyrektor rozpatrzy możliwość  zakupu w ramach oszczędności, w roku bieżącym.

Starosta odpowiedział, że jeżeli dyrektor PZD wygospodaruje oszczędności, to można do tematu powrócić.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przyjął propozycję Starosty.

Pani Skarbnik kontynuowała, że w poz. 7 tabeli jest ujęta kwota 1.630.000 zł z przeznaczeniem na remonty odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej. Starosta zaproponował, aby na remonty w tej pozycji zwiększyć kwotę do 2.000.000 zł., ponieważ są jeszcze odcinki dróg, gdzie trzeba będzie naprawiać. Natomiast na grysowanie dróg pozostawić kwotę 500.000 zł  tak, jak została wpisana w tabeli pod poz. 8.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przyjął propozycję Starosty dotyczącą zwiększenia kwoty do 2.000.000 zł., natomiast na grysowanie pozostawić 500.000 zł.

Pani Skarbnik podniosła, że w związku ze zwiększeniem kwoty na remonty zmniejszeniu musza ulec wydatki bieżące w pozostałych zadaniach planowanych przez PZD.

Starosta wskazał, że pozostałe pozycje: 8, 9, 10 i 11 pozostają bez zmian.

Pani Skarbnik kontynuowała, że poz. 12 i poz. 13 (błąd w wykazie w numeracji) musi pozostać kwota, ponieważ zostały złożone wnioski o dofinansowanie, a kwoty dotyczą udzielenia pomocy finansowej gminie Boniewo i gminie Chodecz.

Pani Skarbnik podniosła, że Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaplanował kwotę 30.000 zł na zakup regałów.

Starosta zapytał pana Sekretarza o pozycję 14 wykazu dotyczącą zakupu regałów?

Pan Sekretarz odpowiedział, że w pomieszczeniach Wydziału Geodezji jest już ciasno i nie ma miejsca na regały, a poza tym wciąż trwają poszukiwania siedziby Wydziału Geodezji.

Starosta wskazał, żeby zdjąć kwotę 30.000 zł na zakup regałów.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przyjął propozycję Starosty dotyczącą zdjęcia kwoty 30.000 zł na zakup regałów dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Pan naczelnik Góreczny dodał, że Miasto Włocławek wyłącza działkę, o którą zwracał się powiat pod potrzeby budowy budynku dla Geodezji i być może będzie możliwość pozyskania tej działki.

Starosta wskazał, że pozycja 15 dotyczy zakupu  skanera dla Wydziału Geodezji i zaproponował pozostawienie tego zadania do realizacji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przyjął propozycję Starosty.

Pani Skarbnik kontynuowała, że w poz. 16 i 17 zaplanowane zostały środki na prace remontowe w Starostwie Powiatowym po wymianie instalacji elektrycznej z efektem ekologicznym w wysokości 80.000 zł, a w poz. kolejnej zabezpieczono środki w wysokości 9.000 zł na kwalifikację wojskową.

Starosta zaproponował, aby takie kwoty pozostawić, ponieważ planuje się remontować kolejne piętro w Starostwie z odnowieniem pomieszczeń biurowych oraz odnowieniem pomieszczeń przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Pan Tomasz Chymkowski zapytał, jaki będzie zakres prac?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że instalacja elektryczna, wyrównanie ścian, malowanie, wymiana lamp z efektem ekologicznym.

Pan naczelnik Piotr Krygier odpowiedział, że opierano się na danych projektanta oraz pracownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik kontynuowała, że w poz. 18 zaplanowano kwotę 1.150.000 zł na termomodernizację budynku szkoły – ZS w Lubrańcu oraz w poz. 19 kwotę 12.300 zł na remont instalacji wodnej i p.poż. oraz w poz. 20 kwotę 22.200 zł na malowanie sali gimnastycznej.

Starosta zaproponował, aby na termomodernizację budynku pozostawić wskazaną kwotę, natomiast pozostałe kwoty zabezpieczyć w rezerwie w miarę możliwości, ponieważ Starosta widzi bardziej malowanie klas, niż remont sali gimnastycznej.

Wicestarosta dodał,  że ściany w ZS w Lubrańcu wymagają konieczności pomalowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta podniósł, odnośnie zaplanowanych środków dla ZS w Chodczu na projekt nadbudowy 110.000 zł, na budowę hali sportowej 40.000 zł i na ogrodzenie szkoły 50.000 zł. W ocenie pana Starosty kierunek jest słuszny, ale w przypadku sprzedania budynku przy ul. Kościuszki, dlatego w chwili obecnej nie widzi możliwości planowania środków w takiej wysokości. ZS w Chodczu wygląda dobrze, dlatego środki z tych 3 pozycji należy zdjąć, a zakup ciągnika, pługa, ładowacza czołowego i innych zakupów narzędzi, to można zakupić ze środków wypracowanych przez szkołę.

Pan naczelnik Góreczny podniósł, że zobowiązany został do rozeznania możliwości pozyskania środków z RPO. Jest projekt „Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ale w ramach tego jest dofinansowanie ok. 85% i gdyby była koncepcja na przebudowę szkoły, to można z tego programu skorzystać. Jest szansa dofinansowania, ale pod warunkiem opracowania dokumentacji na przebudowę, czy rozbudowę oraz wiele diagnoz, które trzeba przeprowadzić. Jeżeli to teraz zostanie zdjęte, to zawsze jest możliwość powrotu, jeżeli znajdzie się uzasadnienie realizacji rozbudowy, czy przebudowy budynku przy ul. Kaliskiej.

Pan Tomasz Chymkowski podniósł, że w obliczu reformy szykującej się w oświacie, należy się zastanowić nad kierunkami poszczególnych szkół, aby szkoły nie były dla siebie konkurencyjne, tylko wzajemnie się uzupełniały. Ważne jest, aby zastanowić się wspólnie z dyrektorami, aby powstały szkoły kierunkowe, typowo związane z konkretnymi kierunkami, zawodami, warsztatami i warto wówczas wpleść środki pozyskane z RPO. Należałoby wyselekcjonować jedną, czy dwie placówki, które nie będą powtarzały kierunków, czy zawodów. Tym bardziej, gdzie np. w Lubrańcu są dwie szkoły. Na pewnym etapie w ten proces trzeba będzie włączyć również burmistrzów z tego terenu, ponieważ to jest dość spore zadanie dla gmin.

Pan naczelnik Góreczny podniósł, że mogą być dwa centra: Lubraniec i Chodecz.

Starosta podniósł, że można ten proces rozpocząć od Chodcza i jeśli jest możliwość pozyskania środków, to pozostaje tylko umiejętnie opracować diagnozy. Starosta widzi możliwość zapisania środków w wysokości 150.000 zł na opracowanie dokumentacji w rezerwie i jeśli będzie możliwość pozyskania środków z RPO, to środki te będzie można wykorzystać.

Pani Skarbnik wskazała, że jeżeli jednostka wypracuje środki z gospodarstwa rolnego, to Zarząd Powiatu zdecyduje jaki sprzęt zostanie zakupiony w ramach tych środków.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”)  przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta  podniósł, że poz. 30 dotyczącą adaptacji pomieszczeń szkoły na kotłownię pozostawić w budżecie jednostki,  natomiast poz. 31 wykreślić.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta podniósł, że jeśli chodzi o środki dla domów pomocy społecznej, które zostały zapisane od poz. 32 do poz. 37, to zadania inwestycyjne związane z ochroną przeciwpożarową zabezpieczyć w budżecie na 2017 rok. Natomiast wydatki bieżące w ramach środków własnych lub pozyskanych dodatkowo z dotacji od wojewody czyli na zadanie wpisane w poz. 34 i 35.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta zaproponował zdjąć środki z poz. 36 – zakup komory chłodniczej w DPS w Wilkowiczkach w wysokości 20.000 zł. Jeśli pani dyrektor wygospodaruje oszczędności, to taki zakup może być poczyniony. Natomiast remont pokoi mieszkalnych w DPS Wilkowiczki pani dyrektor może przeprowadzić w ramach środków własnych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta zaproponował poz. 38 i poz. 39 pozostawić, ponieważ zostały zaplanowane środki w wysokości 4.182 zł na zakup kserokopiarki dla PCPR we Włocławku i 6.000 zł na bieżące remonty i naprawy sprzętu dla PUP we Włocławku, zgodnie z planem złożonym przez dyrektora PUP.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik kontynuowała, że w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane środki na remont gabinetów specjalistów w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim.

Starosta podniósł, że skonsultuje ten temat z Gminą Lubień Kujawski, ale proponuje zapisać środki w rezerwie i jeżeli będzie potrzeba to środki zostaną przeznaczone, ale nie w takiej wysokości jak zostały zaplanowane, ponieważ trzeba podjechać na miejsce i sprawdzić, czy rzeczywiście zakres prac obejmuje takie koszty.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że w pozycji kolejnej zostały zaplanowane środki na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, ale tutaj może być jeszcze dokonana korekta, ponieważ nie było jeszcze rozstrzygnięcia przetargu.

Starosta wskazał, żeby pozostawić środki takie jakie są zaplanowane, a po przetargu będzie jeszcze czas na dokonanie korekty do projektu budżetu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że w kolejnej pozycji zostały zapisane środki z Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej, które stanowią wpływy do budżetu w ramach dochodów z ochrony środowiska, gdzie Wydział potwierdził możliwość wymiany instalacji elektrycznej na II piętrze Starostwa Powiatowego. W roku przyszłym, dochody z tego tytułu przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności również na termomodernizację budynku szkoły w ZS w Lubrańcu.

Starosta podniósł, że jest tego samego zdania jak pani Skarbnik.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Skarbnika i Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że w informacji zbiorczej zostały zapisane również inne wnioski oraz wnioski komisji Rady Powiatu. W poz. 1 zostało ujęte zadanie wskazane przez pana Chymkowskiego - wykonanie nawierzchni drogi Brześć Kujawski – Falborz – Bachórka etap II.

Starosta podniósł, że środki na to zadanie proponuje zabezpieczyć w środkach przeznaczonych na remonty.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że w poz. 2 proponuje się  środki na remont i konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Włocławskiego, w wysokości 350.000 zł.

Starosta zaproponował środki na ten cel w wysokości 300.000 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że w kolejnej pozycji zostały zaproponowane środki w wysokości 400.000 zł na zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych mających wpływ na rozwój gospodarczy.

Starosta wskazał, że jest za wspieraniem terenów inwestycyjnych, ale uważa, że środki w wysokości 150.000 zł wystarczą i jest zdania, aby były zapisane w rezerwie inwestycyjnej. Natomiast, jeżeli budżet pozwoli to zawsze będzie można zwiększyć środki.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w kolejnej pozycji zostało zaproponowane zadanie dotyczące zabezpieczenia środków w wysokości 40.000 zł na zakup samochodu pod potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Włocławku z przeznaczeniem dla komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. Pani Skarbnik dodała, że już dwa razy powiat dofinansowywał zakup samochodów.

Pan Tomasz Jezierski podniósł, że na posiedzeniu komisji był przeciwny zakupowi samochodu, więc konsekwentnie teraz też jest przeciwny.

Starosta podniósł, że na tę chwilę proponuje nie zabezpieczać środków, ale jeżeli w ciągu roku pojawi się możliwość, to zawsze można do tematu wrócić.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w następnej pozycji zaproponowano środki finansowe w wysokości 80.000 zł na zakup samochodu pod potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu.

Starosta wskazał, że nie należy zabezpieczać środków na ten cel, ponieważ Placówka ma w swojej dyspozycji samochód i uważa, że jeden samochód wystarczy. Tym bardziej, że zatrudniony jest jeden kierowca.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w następnej pozycji został wpisany wniosek Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego, aby zabezpieczyć środki finansowe na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych.

Starosta zaproponował, aby na dotację dla OSP zabezpieczyć środki na poziomie planu roku bieżącego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w kolejnej pozycji został wpisany wniosek Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego, aby zabezpieczyć środki finansowe na poziomie planu na rok 2016 na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Starosta zaproponował, aby zabezpieczyć środki w wysokości 20.000 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w kolejnej pozycji jest zabezpieczenie środków na budowę windy.

Starosta podniósł, że był obecny na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i słyszał opinie radnych, że jeżeli będą tak wysokie koszty, które nie zmieszczą się w przetargu, to żeby zrezygnować z zadania, ale mimo to Starosta zaproponował, aby przeprowadzić procedurę przetargową, bo zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2016.

Pani Skarbnik wskazała, że środki są wpisane w tegoroczny budżet i gdyby się okazało, po wyborze Wykonawcy, to trzeba się zastanowić, czy będą to niewygasające wydatki.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że kolejnym wnioskiem Komisji Administracji jest zabezpieczenie środków na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem monografii Powiatu Włocławskiego. Pani Skarbnik dodała, że propozycja Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych uwzględnia kwotę 10.000 zł w ramach wydatków bieżących na opracowanie monografii Powiatu Włocławskiego.

Starosta podniósł, że skoro zdecydowano, aby opracować monografię, to trzeba zabezpieczyć środki i zaproponował przychylić się do propozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w kolejnej pozycji wpisano wniosek Komisji dotyczący zabezpieczenia środków na remont ostatniego odcinka drogi powiatowej Jaranowo – Brześć Kujawski.

Pan Tomasz Jezierski podniósł, że to jest ta sama droga, która już została wpisana do remontów.

Pan Tomasz Chymkowski dodał, że Komisja zgłosiła ten sam wniosek.

Starosta podniósł, że zadanie Jaranowo – Brześć Kujawski oraz remont drogi w m. Lubanie będzie ujęte w zadaniach remontowych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w pozycji 12 został wpisany wniosek, aby zabezpieczyć środki na rozbudowę II etapu drogi powiatowej nr 2910 Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn wraz z ciągiem pieszym.

Starosta wyjaśnił, żeby podciągnąć pod remonty i położyć dywanik.

Pan naczelnik Góreczny wskazał, że na to zadanie jest dokumentacja  i zostało umieszczone w PROW-ie, tylko nie wiadomo, czy będzie konkurs.

Starosta zaproponował, żeby zadanie pozostawić w remontach, a jeżeli będzie ogłoszony konkurs, to wówczas zadanie przeniesione zostanie do inwestycji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik wskazała, że w pozycji 13 został wpisany wniosek, żeby zabezpieczyć środki na budowę chodnika przy drodze powiatowej od m. Kruszynek w kierunku Dobra Wola.

Pan Tomasz Jezierski wskazał, że jeżeli chodnik miałby być po drugiej stronie jezdni, gdzie jest duży rów i wówczas należałoby znaleźć rozwiązanie dotyczące odprowadzenia wody, a to znacznie podrożyłoby koszty.

Starosta wskazał, że skoro jest chodnik po jednej stronie jezdni, to wystarczy przy tym natężeniu ruchu jaki tam występuje. Dlatego Starosta zaproponował nie realizowanie tego zadania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik kontynuowała, że w kolejnej pozycji jest zabezpieczenie środków na budowę wiaty w PZD na potrzeby przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Starosta zaproponował, aby nie zabezpieczać środków na wskazane zadanie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik kontynuowała, że w kolejnej pozycji jest zabezpieczenie środków na monografię Powiatu Włocławskiego, ale na to zadanie zostały już zapisane środki.

Pani Skarbnik kontynuowała, że w kolejnej pozycji jest zabezpieczenie środków na budowę chodnika przy drodze powiatowej Lubień Kujawski – Kanibród – Białotarsk.

Starosta zaproponował, aby podobnie jak były realizowane naprawy chodników w roku bieżącym, to znaczy powiat zabezpieczy zakup kostki, w ramach remontów chodników, natomiast gmina zapewni robociznę.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że skoro zadanie dotyczy budowy chodnika powinno się znaleźć w odpowiednim paragrafie inwestycyjnym.

Pani Skarbnik wskazała, że w pozycji 17 Komisja Budżetu i Finansów podjęła wniosek odnośnie zabezpieczenia środków finansowych na powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami drogi powiatowej Chełmica Duża – Świątkowizna.

Starosta podniósł, że zadanie może być realizowane w ramach grysowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta wskazał, że kolejna pozycja polega na ujęciu w planie rzeczowo – finansowym PZD remont drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty w m. Otmianowo.

Starosta wskazał, że zadanie to zostanie ujęte w remontach dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o zorganizowanie koncertu kolend w Boniewie z udziałem Eleni i zabezpieczenie kwoty 14.000 zł.

Starosta podniósł, że jest za tym, aby koncert kolend zorganizować.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że w kolejnej pozycji jest zabezpieczenie środków w wysokości 2.000 zł na pokaz działań ratowniczo – gaśniczych wspólnie z Gminą Boniewo.

Starosta wskazał, aby Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zabezpieczył środki w ramach promocji, o ile będzie taka możliwość. Nie należy na ten czas zabezpieczać środków.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że ostatnim wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów jest zabezpieczenie środków na dokończenie remontu drogi powiatowej Izbica Kujawska – Modzerowo.

Starosta wskazał, aby ująć to zadanie w remontach.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła wniosek odnośnie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie termomodernizacji oraz wymianę dachu budynku ZS w Lubrańcu oraz inne prace remontowe.

Starosta wskazał, że zostały zabezpieczone środki na ten cel. Natomiast kolejna pozycja dotycząca doposażenia klas  historycznych, geograficznych oraz informatycznych szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski oraz na wymianę sprzętu komputerowego zabezpieczyć 100.000 zł w rezerwie, jako wkład własny przy dofinansowaniu w ramach środków europejskich.

Pani Skarbnik wskazała, że w ZS w Chodczu i w ZS w Izbicy Kujawskiej były wymieniane komputery w salach informatycznych.

Wicestarosta podniósł, że sprzęt komputerowy w szkołach musi być nowoczesny, ponieważ młodzież powinna się uczyć na dobrym i nowoczesnym sprzęcie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta wskazał, że kolejna pozycja dotyczy zabezpieczenia środków na dofinansowanie dla Komendy Miejskiej PSP na zakup neutralizatorów i sorbentów do usuwania wycieków substancji niebezpiecznych podczas wypadków drogowych.

Pan Tomasz Chymkowski wskazał, że to jest zadanie w gestii każdego zarządcy drogi i jednostki taki sorbent posiadają.

Starosta zaproponował na tę chwilę nie zabezpieczać środków, a jak będą oszczędności, to można do tematu wrócić.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Starosta podniósł, że kolejny wniosek dotyczy zabezpieczenia środków na organizację kolejnej edycji konkursu pn. „Zieleń naszej małej ojczyzny” i zaproponował środki na poziomie roku bieżącego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pani Skarbnik podniosła, że wpłynęło pismo dotyczące zabezpieczenia kwoty 67.000 zł na pomoc finansową na termomodernizację ZS w Kowalu i LO w Kowalu. Pan Burmistrz w przyszłym roku planuje realizacje zadania, a w umowie jest zawarty zapis dotyczący partycypacji  w 1/3 kosztów planowanych prac remontowych. Proponowana kwota przez pana Burmistrza to  67.000 zł.

Pan Tomasz Chymkowski zaproponował do kwoty 150.000 zł na oświatę dołożyć 50.000 zł.

Starosta dodał, że w sumie będzie to kwota  200.000 zł zapisana w rezerwie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przychylił się do propozycji Starosty.

Pan naczelnik Góreczny podniósł, że przy chodnikach była mowa o remontach chodników, a takiej pozycji nie ma.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w zależności od charakteru zadania,  będzie odpowiednio zakup kostki umieszczony w budżecie. Jeżeli gmina przystąpi do ogólnej realizacji, to budowa chodnika jest zadaniem inwestycyjnym.

Starosta podsumował, że wszystkie zadanie zostały omówione i przystąpił do przeprowadzenia procedury glosowania wraz z korektą wprowadzoną przy poszczególnych zadaniach.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przyjął wykaz przedsięwzięć w zakresie: inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów, planowanych do realizacji przez Powiat Włocławski w przyszłym roku budżetowym tj. 2017 z korektą wprowadzoną przy poszczególnych zadaniach.

Pan naczelnik Góreczny podniósł, że w ramach współpracy z panią Skarbnik zweryfikuje załącznik nr 3.

Ad. 3 Sprawy różne.

Starosta poinformował, że został przygotowany projekt pisma do Burmistrza Brześcia Kujawskiego dotyczącego deklaracji w zakresie współpracy z firmami z Brzeskiej Strefy Gospodarczej oraz długofalowej współpracy w zakresie edukacji i wychowania młodzieży, polegającej na przystosowaniu infrastruktury szkolnej i jej doposażania w sprzęt umożliwiający poznanie najnowszych technologii.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (4 głosami „Za”) przyjął  treść pisma skierowanego do Burmistrza Brześcia Kujawskiego.

Ad. 4 Zakończenie obrad.

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 1030 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Kazimierz Kaca		..................................

Stanisław Budzyński	..................................

Tomasz Chymkowski	..................................

Tomasz Jezierski 	..................................

Protokół sporządziła:

Elżbieta Insadowska