ZAB.0022.64.2016

Protokół nr 118/16

z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku

w dniu 31 października 2016 r.

Starosta Włocławski pan Kazimierz Kaca o godzinie 1205 otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, zwołane w trybie § 73 ust. 4 Statutu Powiatu Włocławskiego, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 3 członków Zarządu (nieobecny pan Tomasz Chymkowski), co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób, stanowi wymagane quorum, obrady zatem są prawomocne. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

- Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie Protokołu nr 115/16 z dnia 24 października 2016 r. i Protokołu nr 116/16 z 26 października 2016r.

- Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.

- Rozpatrzenie oraz przyjęcie treści projektu umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Kowal w roku 2016.

- Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą”.

- Rozpatrzenie projektu i przyjęcie treści Porozumienia związanego z realizacją zadania na roboty dodatkowe dla inwestycji „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu”.

- Rozpatrzenie projektu Aneksu Nr 1 do Umowy NR IR/4123/1/3/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. we Włocławku pomiędzy Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Św. Stanisława B.M. w Modzerowie.

- Rozpatrzenie projektu Aneksu do umowy z dnia 15.07.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Fabianki a Powiatem Włocławskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Powiatowi, polegającej na zrealizowaniu ze środków własnych gminy utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych nr 2737C Cyprianka – Wielgie w m. Chełmica Duża i nr 2714C Rachcin – Cyprianka w miejscowości Cyprianka.

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2022.

- Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016.

- Sprawy różne.

- Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu, po zapoznaniu jednogłośnie (3 głosami „Za”) przyjął Protokół nr 115/16 z dnia 24 października 2016 r. i jednogłośnie (3 głosami „Za”) przyjął Protokół nr 116/16 z 26 października 2016r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Krygier – naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Poinformował członków Zarządu, że art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi,  że do zadań Zarządu Powiatu należy uchwalanie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Zakres przedmiotowych zmian podyktowany jest przyrostem spraw załatwianych przez Wydział Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej.

Starosta otworzył dyskusję i dodał, że niezależnie od wprowadzonej zmiany, zmiana polegała będzie na przesunięciu pracownika z jednego Wydziału do drugiego.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” podjął uchwałę nr 346/16 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Marek Góreczny – naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Poinformował członków Zarządu, że Rada Powiatu we Włocławku w dniu 27 października 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XIX/193/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Kowal w roku 2016.  Wobec powyższego przygotowano projekt umowy pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Kowal w sprawie udzielenia przez powiat pomocy finansowej gminie w wysokości 8.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy pn. „Utwardzenie placu – parkingu przy cmentarzu parafialnym w Grabkowie”. Szacunkowy koszt zadania wynosi 12.000 zł i planowane jest do wykonania w terminie do 15 listopada 2016 r. Wobec powyższego, Wydział Inwestycji i Rozwoju wniósł o rozpatrzenie oraz przyjęcie treści przygotowanego projektu umowy z samorządem Gminy Kowal.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Kowal w roku 2016.

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Agnieszka Sierakowska – Wojciechowska – Główny specjalista Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 29 września 2016 r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 317/16 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą”. Do przeprowadzenia tego postępowania Zarząd powołał Komisję Przetargową. W terminie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 20.10.2016 r. do godz. 1000 wpłynęło do Zamawiającego 9 ofert. W wyniku dokonania oceny ofert a następnie badania oferty wykonawcy, która została oceniona jako najkorzystniejsza, stwierdzono, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu, złożył wykonawca: Zakład Handlowo-Usługowy Krzysztof Sadzikowski z Włocławka, z ceną oferty brutto: 1.966.552,77 zł., terminem wykonania zamówienia: 01.09.2017 r., okresem gwarancji i rękojmi: 84 miesiące. Oferta wykonawcy uzyskała najkorzystniejszy bilans 100 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt., okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt,  wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Nie była to jednak  najniższa oferta, bo oferta z najniższą ceną została złożona przez Wykonawcę NBI spółka z o.o. z Włocławka za kwotę 1.895.040 zł, z terminem wykonania 01 września 2017 r. i terminem gwarancji i rękojmi 84 miesiące. Jednak oferta ta, będzie ofertą odrzuconą, ze względu na błąd w obliczeniu przez Wykonawcę ceny. Pozostałych ofert odrzucenia wynikają z błędów obliczeń w cenie, ze względu na niewłaściwie przyjętą w obliczeniu ceny stawkę podatku Vat, z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy, z uwagi na wskazanie w formularzu oferty jedynie ceny brutto, do których Wykonawca jest zobowiązany.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” podjął uchwałę nr 347/16 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą”. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę i dyrektora Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pani Agnieszka Sierakowska – Wojciechowska – Główny specjalista Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Poinformowała członków Zarządu, że dnia 27 lipca 2016 r. zawarta została Umowa Nr IR.272.2.41/42/16 z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „PRZEMBUD” spółka z o.o., z Włocławka, na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn. Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, na kwotę brutto 84.000 zł. W toku czynności odbiorowych zgłoszonego do odbioru robót zadania pojawiły się usterki w zakresie wykonania odwodnienia terenu z odprowadzeniem wody do zbiornika. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, to jest: niskie temperatury i opady deszczu, a co za tym idzie wysoki poziom wód gruntowych, a w konsekwencji brak możliwości prowadzenia robót zmierzających ostatecznie do prawidłowego wykonania odwodnienia terenu z odprowadzeniem wody do zbiornika, z uwagi na specyficzny mało przepuszczalny gliniasty grunt, który przy takich warunkach atmosferycznych w trakcie robót ziemnych narażony jest dodatkowo na zalewanie i uniemożliwia wykonywanie robót sprzętem mechanicznym, Wykonawca wniósł o możliwość wykonania robót związanych z odwodnieniem do czasu sprzyjających warunków atmosferycznych to jest do dnia 15 maja 2017 r. Dla potrzeby rozliczenia inwestycji i jednocześnie zabezpieczenia interesów zamawiającego  wprowadzono sposób zapłaty za wykonane roboty 2 fakturami: pierwsza faktura na kwotę 44.000 zł. brutto  - płatna na podstawie Protokołu nr 3/2016 odbioru robót dodatkowych z dnia 24 października 2016 r. Należy dodać, że w ostatecznej wersji porozumienia, jest zapis, że w terminie 30 dni od dnia zawarcia Porozumienia, a nie jak wskazano we wniosku, że w terminie 14 dni od zawarcia Porozumienia. druga faktura na kwotę 40.000 zł. brutto (bez odsetek) – płatna na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót - po naprawie usterek. Zabezpieczono także interesy zamawiającego związane ze zwrotem zabezpieczeniem należytego wykonania umowy i gwarancji, zgodnie z treścią § 4 ust. 2 projektu porozumienia. Wobec powyższego Wydział Inwestycji i Rozwoju wnosi o przyjęcie treści przygotowanego projektu Porozumienia do Umowy Nr IR.272.2.41/42/16 oraz upoważnienie pana Starostę i Piotra Jabłońskiego – Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu do zawarcia Porozumienia z wykonawcą.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt Porozumienia związanego z realizacją zadania na roboty dodatkowe dla inwestycji „Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu”. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę i pana Piotra Jabłońskiego – dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Brzeziu do podpisania Porozumienia.

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Piotr Chrzanowski – Główny specjalista Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Poinformował członków Zarządu, że pismem z dnia 31 października 2016 r. Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Modzerowie zwrócił się z pismem do Zarządu Powiatu o wydłużenie terminu wykonania prac przy zabytku do dnia 15 grudnia 2016 r. Prośbę motywuje tym, że większość prac renowacyjnych głównego ołtarza kościoła parafialnego wykonywanych jest w czynnym kościele i na czas nabożeństw prace te są przerywane nawet na cały dzień. Stąd zaszła potrzeba przedłużenia terminu wykonania prac. W związku z powyższym został przygotowany projekt aneksu.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt Aneksu Nr 1 do Umowy NR IR/4123/1/3/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. we Włocławku pomiędzy Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Św. Stanisława B.M. w Modzerowie.

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Tomasz Jezierski – inspektor Powiatowego zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach. Poinformował członków Zarządu, że w związku z potrzeba zmiany terminu realizacji zadania z 30 października 2016 r. na dzień 15 grudnia 2016 r. Jednocześnie Powiaty Zarząd dróg wnosi o anulowanie projektu aneksu przedłożonego na posiedzenie Zarządu w dniu 26 października 2016 r.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt Aneksu do umowy z dnia 15.07.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Fabianki a Powiatem Włocławskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Powiatowi, polegającej na zrealizowaniu ze środków własnych gminy utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych nr 2737C Cyprianka – Wielgie w m. Chełmica Duża i nr 2714C Rachcin – Cyprianka w miejscowości Cyprianka.

O godz. 1240 Starosta ogłosił przerwę.

Po przerwie o godz. 1340 Starosta wznowił obrady w tym samym składzie.

Ad. 9

Wprowadzenia do tematu dokonał pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że konsekwencją zmian w budżecie są zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022. W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022 dokonano zmian, urealniono dochody ogółem poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową, urealniono wydatki ogółem w roku 2016 poprzez doprowadzenie do zgodności z uchwałą budżetową urealniono wydatki ogółem w roku 2017, w tym wydatki majątkowe; urealniono wydatki na obsługę długu w latach 2018 – 2022 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w latach 2018 – 2022; urealniono wynik budżetu w roku 2016, urealniono przychody budżetu w roku 2016, urealniono kredyt na pokrycie deficytu budżetu w roku 2016, urealniono wynik budżetu w roku 2017, urealniono przychody budżetu w roku 2017, urealniono kredyt pożyczki, emisje papierów wartościowych w roku 2017, urealniono kwoty na rozchody budżetu w roku 2017 z tego na spłatę rat kapitałowych kredytu i pożyczek oraz inne rozchody nie związane ze spłatą długu w latach 2017– 2022; urealniono inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w latach 2018 – 2022; urealniono wydatki bieżące na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych; urealniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; urealniono wskaźniki spłat zobowiązań; urealniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy w roku 2016 – 2017; urealniono kwotę na wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2017; urealniono kwoty na wydatki majątkowe w formie dotacji na lata 2017; urealniono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian poprzez: urealnienie kwot na łącznych nakładach finansowych w przedsięwzięciach pn.: „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawski - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu” – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca : Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu; „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawski”– jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Starostwo Powiatowe we Włocławku;  „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu”; „Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą. Ponadto urealniono kwoty limitu na 2016 r. we wskazanych przedsięwzięciach.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2022. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania projektu uchwały Przewodniczącemu Rady celem skierowania pod obrady Komisji Budżetu i Finansów i na Sesję Rady Powiatu.

Ad.10

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Iga Przystałowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą w planie dotacji celowej, oraz na wniosek dysponentów środków budżetowych. Zmiany w planie dochodów dokonuje się: w Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 67.378 zł. W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, poprzez zwiększenie dochodów, o kwotę 129.650 zł. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 55.000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie planu dochodów, o kwotę 7.100 zł. Zmniejszenia w planie dochodów dokonuje się  na wniosek dyrektora ZS w Lubrańcu Marysinie z dnia 27.10.2016r.- w celu urealnienia planu. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poprzez  zwiększenie  w planie dochodów o kwotę 7.800 zł. Zmian w planie dochodów w działach 750,756,758,900 dokonuje się na wniosek Głównego księgowego starostwa Powiatowego  z dnia 27.10.2016r. – w celu urealnienia planów. Dział 852  - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 78.558 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 6.850 zł. Zmiany w planie dochodów dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 28.10.2016r. w celu urealnienia dochodów. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą - 71.672.720 zł. Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 78.215.045 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się: W dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków,  o kwotę 80.000 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę  80.000 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora PZD z/s w Jarantowicach z dnia 28.10.2016r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup zamiatarki do ulic i chodników – 30.000 zł oraz zakup rozdrabniacza łańcuchowego o krzewów – 50.000 zł. Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015  - Nadzór budowlany,  poprzez zwiększenie o kwotę  2.092 zł  i jednocześnie zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.092 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25.10.2016r.- zwiększone środki finansowe przeznaczone są na wypłatę nagród dla członków korpusu służby cywilnej. Dział 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie, o kwotę 543.000 zł. Dział 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 4.163 zł, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 10.000 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 70.000 zł.  Zmniejszenia w  planie wydatków w dziale 710 dokonuje się w związku z prawdopodobieństwem nie wykonania prac geodezyjnych w roku bieżącym a wykonania ich w roku przyszłymi w dziale 750 dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków natomiast zwiększenie w planie wydatków w rozdziale  75020 wynika z konieczności zawarcia aneksu z Polska wytwórnia Papierów wartościowych na wytworzenie i dostawę niezbędnych druków do wydział komunikacji. Zmian dokonuje się na wniosek Głównego księgowego Starostwa z dnia 27.10.2016r. Dział 758-Różne rozliczenia, w dziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej   w kwocie 153.453  zł. Dział 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 32.080  zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę  100.273 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 31.648 zł i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę  35.153 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej z dnia 28.10.2016r.  zwiększone środki finansowe w rozdziale  przeznaczone są na odprawę emerytalną na wypłatę dodatku uzupełniającego na wpłatę godzin ponad wymiarowych, zakup  5 komputerów poleasingowych oraz Dyrektora ZS w Lubrańcu Marysinie z dnia 27.10.2016r. W rozdziale 80146 – Dokształcanie nauczycieli, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.000 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków, o kwotę 1.000 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek  Dyrektora ZS w Izbicy Kujawskiej nr 0710.8.2016 z dnia 28.10.2016r.  w celu częściowego pokrycia Studiów podyplomowych w zakresie „Doradztwa zawodowego”. W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.628 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek dyrektora ZS w Lubrańcu z dnia 27.10.2016 r. Dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 46.995 zł i jednocześnie zwiększenie, o kwotę 46.995 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Brzeziu i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 282.377 zł. Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wnioski dyrektorów domów pomocy społecznej. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie, o kwotę  3.111 zł. Zamian w palnie wydatków dokonuje się na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 28.10.2016r. – celu urealnienia planu. Należy dodać, że w związku ze zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, która może być wykorzystana na wypłatę nagród dla pracowników zabezpieczono w planach finansowych dps-ów,  na wniosek Starosty, środki finansowe na nagrody, uzupełnione z pozostałych środków do wysokości 4,5 %, dla pracowników domów pomocy społecznej.

Starosta otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania.

Zarząd Powiatu jednogłośnie 3 głosami „Za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2016. Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do przekazania projektu uchwały Przewodniczącemu Rady celem skierowania pod obrady Komisji Budżetu i Finansów i na Sesję Rady Powiatu.

Ad. 11 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 12

Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 1405 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Kazimierz Kaca		..................................

Stanisław Budzyński	..................................

Tomasz Chymkowski	..................................

Tomasz Jezierski 	..................................

Protokół sporządziła:

Elżbieta Insadowska