WARUNKI TECHNICZNE

Wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy  szczegółowej oraz opracowanie projektu modernizacji geodezyjnej szczegółowej osnowy poziomej dla siedmiu obiektów na terenie powiatu włocławskiego

1. Dane formalno - organizacyjne

  - Zleceniodawca (Zamawiający) –  Powiat włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Technicznymi. Zmiana Warunków Technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniających istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót.

  - Praca podlega zgłoszeniu w PODGiK we Włocławku.

  - Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi musi być powierzone osobie posiadającej uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.

  - Zamawiający ustanowi niezależnego Inspektora, który działając z ramienia Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad pracami oraz dokona kontroli opracowania końcowego. Informacja o wyborze Inspektora nadzoru zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy regulującej nadzór.

  - Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia opracowanych materiałów do kontroli na każdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania się do zaleceń Inspektora nadzoru nadzorującego niniejszą pracę, który zostanie powołany oraz geodety powiatowego i kierownika PODGiK .

  - W przypadkach wystąpienia, w trakcie realizacji prac, wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca prac zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień                           z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych.

  - W przypadku, kiedy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części zasobu geodezyjnego                        i kartograficznego, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie przekaże       je nieodpłatnie Wykonawcy. W szczególności zostaną pozyskane dane                   i informacje na temat osnów podstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu włocławskiego.

  - Oprogramowanie, w jakim Zamawiający prowadzi bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych – Bank Osnów ver.3

- Nazwy  obiektów:

2.1 powiat włocławski, miasto Kowal i gmina Kowal,

2.2 powiat włocławski, gmina Baruchowo

2.3 powiat włocławski, gmina Boniewo

2.4 powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski – miasto i obszar wiejski

2.5 powiat włocławski, gmina Chodecz – miasto i obszar wiejski

2.6 powiat włocławski, gmina Lubanie

2.7 powiat włocławski, gmina Lubień Kujawski – miasto  i obszar wiejski

Każdy z obiektów stanowi odrębne zadanie.

- Podstawowe dane o obiektach:

W skład powiatu włocławskiego  wchodzi jedna gmina miejska Miasto Kowal,            5  gmin miejsko-wiejskich: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski i Lubraniec oraz siedem gmin wiejskich: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Kowal, Lubanie, Włocławek.

Z obszaru opracowania zostały wyłączone gminy: Izbica Kujawska – miasto i obszar wiejski, gmina Fabianki i gmina Choceń.

Przez teren powiatu włocławskiego przebiega autostrada A1 (gminy: Lubień Kujawski, Kowal, Włocławek, Brześć Kujawski, Lubanie), droga krajowa nr 91  Cieszyn – Gdańsk (gminy: Lubień Kujawski, Kowal, Włocławek, Brześć Kujawski, Lubanie, miasto Kowal), sieć dróg wojewódzkich i powiatowych  oraz linia kolejowa Kutno- Piła Główna.

3.1 miasto Kowal i gmina Kowal

Miasto Kowal leży w centralnej części powiatu w pobliżu drogi krajowej nr 91, stanowiącej jego obwodnicę. Obszar miasta jest otoczony w całości przez tereny gminy Kowal.

Powierzchnia miasta: 469 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane): 349 ha (74 % powierzchni miasta)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 108 ha (23 % powierzchni miasta)

Grunty leśne i zadrzewione: 2 ha

Liczba działek: 1955

Na obszarze miasta Kowal znajduje się 3 punkty dawnej osnowy 2 klasy oraz 137 punktów osnowy 3 klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 140.

Gmina Kowal

Gmina Kowal jest położona w centralnej części powiatu. Od północy przylega do gminy Włocławek, od wschodu do gminy Baruchowo, od południa do gminy Lubień Kujawski, a od zachodu do gminy Choceń. Gminę przecinają drogi wojewódzkie W265 i W269, droga krajowa nr 91 oraz autostrada A1, a także sieć dróg powiatowych. Miasto Kowal oraz przyległe do niego tereny gminy Kowal stanowią ważny węzeł komunikacyjny regionu. W skład gminy wchodzą obręby: Bogusławice, Czerniewiczki, Dąbrówka, Dębniaki, Dobrzelewice, Dziardonice, Grabkowo, Gołaszewo, Grodztwo, Kępka Szlachecka, Nakonowo, Przydatki Gołaszewskie, Rakutowo, Strzały, Unisławice, Więsławice Kolonia, Więsławice Parcele i Krzewent.

Powierzchnia gminy: 11 469 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane): 7 607 ha (66 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 389  ha (3,3 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 2 610 ha (23 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 7 617

Na obszarze gminy Kowal znajduje się 5 punktów dawnej osnowy I klasy oraz 9 punktów dawnej osnowy II klasy oraz 661 punktów osnowy 3  klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 675.

Obszar gminy Kowal i miasta Kowal zobrazowany jest na 11 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych  „PL-ETRF2000”– (strefa 6): 6.182.31, 6.181.29, 6.181.30, 6.181.31, 6.180.29, 6.180.30, 6.180.31, 9.179.30, 6.179.31, 6.178.30 i 6.178.31

oraz na 8 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 365.441, 365.442, 365.444, 375.222, 376.111, 366.331, 366.333 i 366.313.

3.2 gmina Baruchowo

Gmina Baruchowo leży we wschodniej części powiatu i graniczy od wschodu z powiatem gostyńskim i płockim, od północy z gminą Włocławek, od zachodu z gminą Kowal, a od południa z gminą Lubień Kujawski. Gminę przecina droga wojewódzka W265 Brześć Kujawski - Gostynin. W skład gminy wchodzą obręby: Baruchowo, Boża Wola, Goreń Duży, Nowy Goreń, Grodno, Kłótno, Kurowo Kolonia, Kurowo Parcele, Lubaty, Okna, Patrówek, Skrzynki, Świątkowice, Stawek, Trzebowo, Zakrzewo, Zakrzewo Parcele, Zawada Nowa i Zawada Piaski.

Powierzchnia gminy: 10 692 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane: 103 ha): 5 512 ha (52 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 270 ha (2,5 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 4 235 ha (40 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 6 588

Na obszarze gminy Baruchowo znajduje się 3 punkty dawnej osnowy I klasy,           10 punktów dawnej osnowy II klasy i 615 punktów osnowy 3  klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 628.

Obszar gminy Baruchowo zobrazowany jest na 8 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych  „PL-ETRF2000”– (strefa 6): 6.178.31, 6.178.32, 6.179.31, 6.179.32, 6 180.31, 6.180.32, 6.181.31, 6.181.32,

oraz na 7 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 366.331, 366.332, 366.333, 366.334, 376.111, 376.112, 376.113.

3.3 gmina Boniewo

Gmina Boniewo leży w południowo-zachodniej części powiatu i graniczy od wschodu z gminą Choceń, od północnego zachodu z gminą Lubraniec, od południowego wschodu z gminą Chodecz, a od południa z gminą Izbica Kujawska. Gminę przecina sieć dróg powiatowych. W skład gminy wchodzą obręby: Otmianowo, Sułkówek, Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Sarnowo, Żurawice, Arciszewo, Bierzyn, Boniewo, Grójczyk, Lubomin Wieś, Lubomin Leśny, Lubomin Rządowy, Łąki Markowe, Łączewna, Łąki Zwiastowe, Łąki Wielkie, Sieroszewo, Grójec, Wólka Paruszewska i Jerzmanowo.

Powierzchnia gminy: 7 756 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane: 101 ha): 6 702 ha (86 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 243 ha (3,1 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 439 ha (5,6 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 4 851

Na obszarze gminy Boniewo znajduje się 1 punkt dawnej osnowy I klasy, 2 punkty dawnej osnowy II klasy i 268 punktów osnowy 3  klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 271.

Obszar gminy Boniewo zobrazowany jest na 7 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych  „PL-ETRF2000”– (strefa 6): 6.180.28, 6.180.29, 6.179.28, 6.179.29, 6.178.28, 6.178.29 i 6.177.28

oraz na 9 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 365.434, 365.443, 375.211, 375.212, 375.213, 375.214, 375.221. 375.223 i 375.232.

3.4 gmina Brześć Kujawski - miasto i obszar wiejski

Miasto Brześć Kujawski leży w północno-zachodniej części powiatu przy skrzyżowaniu ważnych arterii komunikacyjnych: drogi krajowej 62, dróg wojewódzkich W265, W270, W268 oraz dróg powiatowych, w pobliżu węzła autostrady A1 Włocławek Zachód. Obszar miasta jest otoczony w całości przez tereny wiejskie gminy.

Powierzchnia miasta: 703 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 11 ha): 453 ha (64 % powierzchni miasta)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 182 ha (26 % powierzchni miasta)

Grunty zadrzewione: 1 ha

Nieużytki: 62 ha (9% powierzchni miasta)

Liczba działek: 2343

Na obszarze miasta Brześć Kujawski brak jest punktów dawnej osnowy I i II klasy. Obszarem opracowania objęte są wszystkie punkty osnowy 3 klasy w liczbie 40.

Obszar wiejski gminy

Obszar wiejski gminy otacza miasto Brześć Kujawski. Od północy gmina graniczy z gminą Lubanie, od północy i wschodu z miastem Włocławek, od południa i południowego wschodu z gminą Włocławek, od południowego zachodu z gminą Lubraniec, a od zachodu z gminami powiatów radziejowskiego i aleksandrowskiego. Gminę przecina sieć dróg: autostrada A1 z węzłem Włocławek Północ, droga krajowa 62, drogi wojewódzkie 252, 265, 270 i 268 i drogi powiatowe.

W skład obszaru wiejskiego gminy wchodzą obręby: Aleksandrowo, Brzezie, Falborek, Falborz Kolonia, Falborz Parcele, Gustorzyn, Guźlin, Jaranówek, Jądrowice, Kąkowa Wola Parcele, Kąkowa Wola Wieś, Kąty Kolonia, Kuczyna, Machnacz, Miechowice Kolonia, Miechowice Parcele, Pikutkowo, Redecz Krukowy, Rzadka Wola Wieś, Rzadka Wola Parcele, Słone, Sokołowo Parcele, Sokołowo Wieś, Stary Brześć Kolonia, Stary Brześć Parcele, Wieniec, Witoldowo i Wieniec Zalesie.

Powierzchnia obszaru wiejskiego gminy: 14 385 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 227 ha): 10 767 ha (75 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 497  ha (3,4 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 2 795 ha (19 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 7 883

Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 2 punkty dawnej osnowy I klasy, 24 punkty dawnej osnowy II klasy i 742 punkty osnowy 3 klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 768.

Obszar gminy i miasta Brześć Kujawski zobrazowany jest na 10 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych „PL-ETRF2000”– (strefa 6): 6.183.28, 6.183.29, 6.182.27, 6.182.28, 6.182.29, 6.181.27, 6.181.28, 6.181.29, 6.180.28 i 6.180.29

oraz na 11 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 365.234, 365.243, 365.421, 365.423, 365.411, 365.412, 365.413, 365.414, 365.431, 365.432 i 365.441.

3.5 gmina Chodecz - miasto i obszar wiejski

Miasto Chodecz leży w południowej części powiatu przy skrzyżowaniu ważnych dla powiatu arterii komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej W269 oraz kilku dróg powiatowych. Obszar miasta jest otoczony w całości przez tereny wiejskie gminy.

Powierzchnia miasta: 139 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 3 ha): 51 ha (37 % powierzchni miasta)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 73 ha (53 % powierzchni miasta)

Grunty leśne: 13 ha (9 % powierzchni miasta)

Liczba działek: 894

Na obszarze miasta Chodecz znajduje się 1 punkt dawnej osnowy 2 klasy. Obszarem opracowania objęte są wszystkie punkty osnowy 3 klasy wykazane w załączniku  do warunków technicznych. Przewidywana liczba punktów osnowy 3  klasy do przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji 40.

Obszar wiejski gminy

Obszar wiejski gminy otacza miasto Chodecz. Od północy gmina graniczy z gminą Choceń, od północnego zachodu i zachodu z gminą Boniewo, od południa z gminami powiatów kolskiego i kutnowskiego, a od wschodu z gminą Lubień Kujawski. Gminę przecina sieć dróg: wojewódzka W269 i drogi powiatowe.

W skład obszaru wiejskiego gminy wchodzą obręby: Brzyszewo, Cetty, Chodeczek, Gawin, Huta Chodecka, Kromszewice, Kubłowo, Lubieniec, Łanięta, Mielinek, Mielno, Mstowo, Nowiny, Przysypka, Psary, Sobiczewy, Strzygi, Strzyżki, Szczecin, Trzeszczon, Witoldowo, Wola Adamowa, Zalesie, Zbijewo, Zieleniewo, Łania i Pyszkowo.

Powierzchnia obszaru wiejskiego gminy: 12 066 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 167 ha): 9 977 ha (83 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 348  ha (2,9 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 1 282 ha (11 % powierzchni gminy)

Grunty pod wodami (Wp i Ws): 145 ha (1,2 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 8 093

Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 2 punkty dawnej osnowy I klasy, 9 punktów dawnej osnowy II klasy i 698 punktów osnowy 3 klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 711.

Obszar gminy i miasta Chodecz zobrazowany jest na 8 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych  „PL-ETRF2000”– (strefa 6): 6.178.28, 6.178.29, 6.178.30, 6.177.28, 6.177.29, 6.177.30, 6.176.29 i 6.176.30

oraz na 10 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 375.221, 375.222, 375.223, 375.224, 375.214, 375.232, 375.241, 375.242, 375.243 i 375.244.

3.6 gmina Lubanie

Gmina Lubanie leży  w północnej części powiatu i graniczy od południa z gminą Brześć Kujawski i miastem Włocławek, od wschodu obszar gminy przylega do rzeki Wisły, a od północy i zachodu do gmin powiatu aleksandrowskiego. Gminę przecina droga krajowa 91, autostrada A1 (bez węzłów zjazdowych) droga wojewódzka W301 i drogi powiatowe.

W odległości ok. 2 km na południowy wschód od południowo-wschodniego krańca gminy położona jest wydłużona enklawa leśna (część obrębu Mikanowo) o powierzchni 689,78 ha, przylegający od strony północno zachodniej do drogi (działka 199 o powierzchni 3,86 ha), stanowiąca teren kompleksu Lasów Państwowych.

W skład gminy wchodzą obręby: Barcikowo, Bodzia, Gąbinek, Janowice, Kałęczynek, Kaźmierzewo, Kocia Górka, Kucerz, Lubanie, Mikanowo, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Przywieczerzyn Kolonia, Sarnówka, Siutkówek, Tadzin, Zosin         i Ustronie.

Powierzchnia gminy: 6 947 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane: 117 ha): 4 796 ha (69 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 389 ha (5,6 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 1 506 ha (22 % powierzchni gminy)

Wody płynące: 176 ha (2,5 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 4 467

Na obszarze gminy Lubanie znajduje się 2 punkty dawnej osnowy I klasy,                 15 punktów dawnej osnowy II klasy i 426 punktów osnowy 3  klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 443.

Obszar gminy Lubanie zobrazowany jest na 7 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych  „PL-ETRF2000”– (strefa 6): 6.180.28, 6.180.29, 6.179.28, 6.179.29, 6.178.28, 6.178.29 i 6.177.28

oraz na 7 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 365.214, 365.223, 365.231, 365.232, 365.234, 365.241 i 365.243.

3.7 gmina Lubień Kujawski - miasto i obszar wiejski

Miasto Lubień Kujawski leży w południowo-wschodniej części powiatu przy drodze krajowej 91 nad jeziorem Lubieńskim. Obszar miasta jest otoczony w całości przez tereny wiejskie gminy.

Powierzchnia miasta: 232 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 9 ha): 74 ha (32 % powierzchni miasta)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 36 ha (15,5 % powierzchni miasta)

Grunty leśne i zadrzewione: 18 ha (8 % powierzchni miasta)

Wody płynące: 99 ha (43 % powierzchni miasta)

Liczba działek: 654

Na obszarze miasta Lubień Kujawski znajduje się 12 punktów dawnej osnowy II klasy i 31 punktów osnowy 3 klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 43.

Obszar wiejski gminy

Obszar wiejski gminy otacza miasto Lubień Kujawski. Od północy gmina graniczy z gminami Choceń, Kowal i Baruchowo, od wschodu z powiatem gostyńskim, od południa z powiatem kutnowskim, a od zachodu z gminą Chodecz. Gminę przecina droga krajowa 91 i drogi powiatowe.

W skład obszaru wiejskiego gminy wchodzą obręby: Antoniewo, Bagno, Beszyn, Bilno, Błędowo, Błonie, Chojny, Czaple Nowe, Czaple Wieś, Dziankowo, Dziankówek, Gagowy Wieś, Gagowy Nowe, Gliznowo, Gole, Golska Huta, Kaliska, Kamienna, Kanibród, Kłóbka, Kobyla Łąka, Kołomia, Krzewie, Krzewie Drugie, Modlibórz, Morzyce, Narty, Nowa Wieś, Rutkowice Rzeżewo, Rzeżewo Morzyce, Sławęcin, Stępka, Świerna, Szewo Grabina, Wąwał, Wiktorowo, Wola Olszowa Parcele, Wola Dziankowska, Wola Olszowa i Kąty.

Powierzchnia obszaru wiejskiego gminy: 14 857 ha

Użytki rolne (w tym rolne zabudowane 235 ha): 12 954 ha (87 % powierzchni gminy)

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 590  ha (4 % powierzchni gminy)

Grunty leśne i zadrzewione: 924 ha (6 % powierzchni gminy)

Nieużytki: 369 ha (2,5 % powierzchni gminy)

Liczba działek: 8 361

Na obszarze wiejskim gminy znajduje się 5 punktów dawnej osnowy I klasy,              12 punktów dawnej osnowy II klasy i 819 punktów osnowy 3  klasy.

Przewidywana łączna liczba punktów osnowy objętych obszarem modernizacji wynosi 836.

Obszar gminy i miasta Lubień Kujawski zobrazowany jest na 9 arkuszach mapy topograficznej w skali 1:10 000 w państwowym układzie współrzędnych  „PL-ETRF2000” – (strefa 6): 6.179.31, 6.178.30, 6.178.31, 6.178.32, 6.177.30, 6.177.31, 6.177.32, 6.176.30 i 6.176.31

oraz na 10 arkuszach mapy topograficznej w skali 1: 10 000 w układzie współrzędnych „1965”- (strefa 3): 375.222, 375.224, 376.111, 376.113, 376.114, 375.242, 375.244, 376.131, 376.32 i 376.133.

- Najważniejsze przepisy  prawne związane z realizowaną pracą

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne                           (t.j. Dz.U.2016.1629.),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.              w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352),

    - Standard techniczny zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia,

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z póź.zm. Dz.U.2001.11.89),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.            w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego            i kartograficznego (Dz. U. 2013, poz. 1183),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924),

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego             (Dz.U.2011.263.1572),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U.2016.1034)

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.               w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2012, poz. 309),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.           w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012, poz. 125),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014.917)

II. Rozdział - istniejące materiały geodezyjne i kartograficzne

- Operaty bazowe z założenia osnowy 3 klasy.

- Dane z Banku Osnów (oprogramowanie firmy GEOBID) dotyczące osnowy poziomej i wysokościowej I i II  klasy oraz osnowy szczegółowej 3 klasy

- Mapy przeglądowe istniejącej szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy i osnowy wysokościowej

III. Rozdział – Inwentaryzacja przegląd i konserwacja osnowy.

Przedmiotem pracy na każdym z siedmiu wymienionych w Rozdziale I obiektów jest wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy oraz opracowanie (w oparciu o wyniki ww. prac)  projektu modernizacji tej osnowy.

Obowiązującym układem odniesienia przestrzennego jest układ współrzędnych PL ETRF2000 oraz układ wysokościowy   Kronsztadt ’60 i  PL-KRON86-NH.

W trakcie wykonywania prac należy określić stan punktów, wizury na punkty sąsiednie, przydatność do prac geodezyjnych oraz modernizowanej osnowy. W przypadku zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także zaktualizować istniejący opis topograficzny lub sporządzić nowy, a także zaktualizować Bank Osnów skanami opisów. Należy określić stan punktów, wizury na punkty sąsiednie, przydatność do prac geodezyjnych oraz modernizowanej osnowy.

### Punkty inwentaryzowane klasyfikować jako: dobry, uszkodzony, zniszczony. Należy wykonać dokumentację fotograficzną punktów odnalezionych i uszkodzonych, a także miejsc, w których powinny być usytuowane punkty zniszczone.

Prace inwentaryzacji i przeglądu punktów osnowy w szczególności polegają na:

- odszukaniu punktów osnowy

- wizualnej ocenie stanu stabilizacji

- sprawdzenie stanu wizur na punkty sąsiednie sieci

- ocenie przydatności punktu osnowy do pomiarów GNSS

- pomiarze współrzędnych wszystkich punktów, na których stabilizacja naziemna przetrwała w stanie dobrym i wykonanie stosownych porównań współrzędnych i wykazów współrzędnych

- aktualizacji opisów topograficznych dla punktów, które nie uległy zniszczeniu

- wykonaniu nowej stabilizacji naziemnej dla wszystkich punktów, dla których stwierdzono zniszczenie tej stabilizacji (przy zachowaniu w stanie nienaruszonym stabilizacji podziemnej) oraz pomiarze współrzędnych tych punktów

- sporządzeniu mapy inwentaryzacji, którą należy włączyć do operatu technicznego powstałego w wyniku prac inwentaryzacji, przeglądu i konserwacji punktów szczegółowej osnowy poziomej na obszarze opracowania

- inwentaryzacja obejmuje także ekscentry i poboczniki

Prace konserwacji punktów osnowy w szczególności polegają na:

- oczyszczeniu z ziemi, trawy i innych osadów oraz pomalowanie jaskrawą fluorescencyjną  (w kolorze pomarańczowym) farbą punktów, które posiadają stabilizację w stanie dobrym.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Administracji            i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) wraz ze Standardem technicznym zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (Rozdział 6 – Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna).

IV. Rozdział – opracowanie projektu technicznego osnowy

Po wykonaniu prac inwentaryzacyjnych należy wykonać projekt szczegółowej poziomej i osnowy geodezyjnej.

W celu zoptymalizowania kosztów modernizacji do nowoprojektowanej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej należy włączyć jak największą liczbę punktów istniejących osnów (tzw. punktów adaptowanych). Stopień zagęszczenia sieci zaprojektować tak aby był on dostosowany do potrzeb wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, jednakże nie powinien być mniejszy niż 1 punkt na 20 ha dla terenów zurbanizowanych i 1 punkt na 120 ha dla terenów rolnych i leśnych.

Do opracowania projektu technicznego osnowy szczegółowej należy:

  - Analiza materiałów dotyczących istniejących osnów podstawowych            i szczegółowych.

  - Opracowanie projektu technicznego założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej.

  - Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu (2 egzemplarze) .

Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, w tym określić niezbędną ilość prac modernizacyjnych dla każdego z nich, gdzie konieczne jest zastabilizowanie nowych punktów. Należy tak ustalać lokalizację punktów, aby posiadały jak największą liczbę wzajemnych wizur na punkty sąsiednie szczegółowej lub podstawowej osnowy poziomej. Przy analizie należy wykazać, które odcinki istniejących ciągów poligonowych można adaptować do nowej osnowy, a gdzie należy wykonać nowy pomiar opracowaniu projektu należy kierować się zasadą, aby do projektowanej osnowy włączyć jak najwięcej punktów istniejących osnów.

Dotyczy to szczególnie punktów, na których znaki przetrwały w stanie nienaruszonym. Podstawowym kryterium powinna być funkcjonalność i trwałość sieci, która powinna stanowić układ wielowęzłowy  dowiązany do punktów I  klasy oraz punktów wyznaczonych na podstawie obserwacji satelitarnych.

Projekt techniczny sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 9, punkt 16 Standardu technicznego zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.2012.352), po uzgodnieniach opracować w dwóch egzemplarzach w skali 1:10 000, a następnie przedstawić zamawiającemu do zatwierdzenia przez Starostę.

V. Ustalenia dodatkowe.

W przypadku stabilizacji lub konserwacji punktów w pasie drogi publicznej należy uzgodnić z zarządcą drogi zasady przeprowadzenia tych prac. W trakcie ponownej stabilizacji  znaków geodezyjnych zwrócić szczególną uwagę na zlokalizowane w terenie sieci  uzbrojenia  terenu, tak aby nie uległy one uszkodzeniu. Prace należy zorganizować i prowadzić w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zespołu geodezyjnego oraz użytkowników drogi. Wykonawca dokona ingerencji w nawierzchnię w sposób minimalizujący szkody wynikłe z naruszenia podłoża. W toku prac zabronione jest pozostawienie bez nadzoru nie zabezpieczonych wykopów.  Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone podczas prac związanych              z przeglądem, konserwacją i inwentaryzacją osnowy.

Znaki punktów uszkodzonych wymienić na równoważne z punktem pierwotnym.      W przypadku braku możliwości osadzenia znaku pierwotnego (słup betonowy ) stabilizację uzupełnić w zależności od możliwości terenowych.

Punkty stabilizowane słupami należy uzupełnić znakami typu 42b tj. słup betonowy (15*15)-(25*25)-70 i płytkami  bet. ( 20*20*10) w przypadku braku płyty. Znaki  lokalizowane w jezdniach dróg urządzonych lub chodnikach muszą znajdować się równo       z powierzchnią podłoża. Punkty zlokalizowane w pasach  dróg nieurządzonych należy stabilizować około 5-10 cm poniżej terenu poboczy.

Na ulicach, chodnikach i urządzonych placach przewiduje się stabilizację prętami metalowymi z głowicą posiadającymi pręt min 40 cm w otulinie plastikowej z kotwami zapobiegającymi wyrwaniu znaku z gruntu, głowica z opisem znaku.

Punkty osnowy 3 klasy  stabilizowane rurką  metalową, bolcem trzpieniem należy  wymienić  celem ujednolicenia na w/w rodzaj stabilizacji.

Położenie  znaku osnowy  należy zamarkować oraz czytelnie opisać numer punktu  farbą do znakowania dróg jednakowym kolorem na całym obiekcie.

Wykonawca sporządzi nowe opisy  topograficzne  pozwalające na odnalezienie punktu w terenie i weryfikację  rodzaju stabilizacji.  Opisy należy wykonać w wersji wydruków  papierowych  oraz w wersji elektronicznej (format JPG). Wykonawca  dokona aktualizacji danych Banku Osnów. Wszystkie punkty szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy powinny mieć wyznaczone wysokości z dokładnością nie mniejszą  niż 0,05m w układzie PL-KRON86-NH i Kronsztadt ‘60.

Wykonawca sprawdzi stan wizur między punktami osnowy 3 klasy. W przypadku braku wizury – w sposób trwały oraz przypadku braku możliwości odtworzenia punktu osnowy 3 klasy należy założyć punkty osnowy pomiarowej, który będzie dwustronnie dowiązane do osnowy geodezyjnej. Wykonawca  założy między punktami osnowy 3 klasy punkt osnowy pomiarowej  stabilizowanej j /w, z zachowaniem dokładności wyznaczenia punktu osnowy 3 klasy. Każdorazowo założenie i lokalizację  punktu pomiarowego  konsultować z kierownikiem  PODGiK we Włocławku. Sytuacje tę należy również, opisać w sprawozdaniu technicznym i dzienniku robót.

Pomiar elementów sieci  wykonać sprawdzonymi i zrektyfikowanymi instrumentami odpowiedniej klasy z aktualnym świadectwem komparacji. Przy pomiarach wprowadzać poprawki oraz zachować dokładność pomiaru. Odtworzenie punktu osnowy 3 klasy wykonać zgodnie z technologią i zasadami  zawartymi w rozporządzeniu w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych. Pomiary satelitarne punktów należy wykonać metodą statyczną lub szybką statyczną zachowując zalecenia techniczne dotyczące pomiarów satelitarnych GNSS opartych na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS.

Wykonawca do operatu dołączy aktualne świadectwo legalizacji i  komparacji sprzętu pomiarowego.

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamówienia na przedmiotowe opracowanie, jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika Robót, dokumentując w nim wszelkie istotne działania w ramach opracowania, w tym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca po wykonaniu przeglądu i konserwacji osnowy 3 klasy poinformuje  w formie pisemnej zarządców dróg  terenu, na których znajdują się znaki o zakończeniu prac związanych z konserwacją i przeglądem osnowy. Potwierdzenia informacji przekazanych zarządcy drogi są częścią operatu technicznego.

Po wykonaniu pracy Wykonawca sporządzi operat techniczny zawierający wszystkie dane liczbowe i opisowe oraz przenumeruje wszystkie punkty osnowy zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozporządzenie MAiC z 14 lutego 2012 rozdz. 9,oraz wykona mapy przeglądowe sieci szczegółowej osnowy geodezyjnej 3 klasy. Po  zakończeniu prac zgodnie z umową Wykonawca przekaże całość zamówienia celem weryfikacji. Zleceniodawca powoła Komisję Odbioru do przeprowadzenia kontroli przekazanej pracy. Po pozytywnym wyniku weryfikacji i odbiorze technicznym Wykonawca uzupełni system informatyczny – program Bank Osnów (oprogramowanie firmy Geobid) danymi powstałymi w trakcie wykonania zlecenia. Zleceniodawca udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe celem dokonania zmian.

Pozytywny protokół sporządzony przez Komisję Odbioru  będzie podstawą odebrania roboty.

Wszelkie wątpliwości  i zapytania powstałe w trakcie realizacji zlecenia wyjaśniać na bieżąco z PODGiK  we Włocławku ,ulica Św. Antoniego  49 , pokój nr 2.

Warunki techniczne opracowała :                                                                                           zatwierdziła :

Urszula Tomczak

Geodeta Powiatowy

Urszula Runowska