Załącznik nr 1

do zarządzenia  Nr 21/15

Starosty Włocławskiego

z dnia 21 maja 2015 r.

Znak sprawy (nr zamówienia): IR.272.2.14.2015

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

- Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Powiat Włocławski –

- w imieniu, którego postępowanie prowadzi:

Starostwo Powiatowe we Włocławku

ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Województwo: Kujawsko-Pomorskie, Powiat: Włocławski

tel.: (54) 230 46 00, faks: (54) 230 46 71

Nr NIP:  888-311-57-91, Nr REGON: 910866778

e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl

www.powiat.wloclawski.pl, www.bip.powiat.wloclawski.pl

- Przedmiot zamówienia.

- 1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu”.

- W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego do zadań wykonawcy należy w szczególności:

- nadzór inwestorski nad realizacją robót zgodnie z zakresem umowy dotyczącej  wykonania robót budowlanych, polegający na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych  wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorze robót i przekazaniu ich do użytkowania;

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;

- wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

- dokonywanie bieżącej analizy kosztów budowy oraz sporządzanie stosownych raportów wg wymagań Zamawiającego;

- sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem merytorycznym i rachunkowym;

- sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji projektowej do jego ostatecznej akceptacji;

- organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziałem Zamawiającego, biura projektowego i innych niezbędnych instytucji;

- przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji budowy;

- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz dokonanie odbioru robót;

- uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu budowy niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy;

- rozliczenie końcowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym poniesionych nakładów finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego wraz z podziałem kosztów na grupy środków trwałych;

- przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umożliwiającym natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania;

- sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy robót budowlanych przez cały okres realizacji robót na wykonanie termomodernizacji;

- bieżąca współpraca z Zamawiającym;

- dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji;

- udział  w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych;

- zakres prac obejmuje również inne usługi konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

3. Liczba pobytów Wykonawcy w miejscu prowadzanie prac  musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Wykonawca będzie przynajmniej 2 razy w tygodniu kontrolował wykonywanie robót budowlanych w trakcie prowadzenia prac oraz dokonywał wpisów w dzienniku budowy. Wykonawca będzie również zobowiązany do bytności na budowie na każde żądanie Zamawiającego.

4. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje nadzór nad następującymi robotami:

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

- Budowa instalacji solarnej w związku z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kowalu

- Dobudowa skrzydła budynku ,,B”, tj. zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej

5. Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawierają:

1) Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorys nakładczy) termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Domu Pomocy Społecznej w Kowalu;

2) Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany branży sanitarnej, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Kosztorys nakładczy) budowy instalacji solarnej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu;

3) Dokumentacja projektowa (Projekt budowlany branża architektura i konstrukcja, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Zestawienie nakładów rzeczowych) dobudowy skrzydła budynku „B”, tj. zadaszenia tarasu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu;

Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

- Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan Artur Płoszaj, podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 31 (Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28), tel.: 54 230 46 45.

- Termin wykonania zamówienia:

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 30.10.2015 r.

Termin zakończenia okresu gwarancji: 5 lat od dnia odbioru końcowego robót.

- Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- wykonał, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim rodzajem i ilościom usługom, stanowiących przedmiot zamówienia (wymagane minimum: co najmniej jedna usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla realizacji inwestycji budowlanej  odpowiadającej swoim zakresem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości robót co najmniej 400 000,00 zł brutto).

- wykaże w złożonym wykazie i załączonych dowodach, że wywiązuje się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego wywiązania się z zobowiązań przy realizacji niniejszego zamówienia;

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- dysponuje minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnią praktyką w nadzorowaniu robót w tej specjalności,

- dysponuje minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej oraz co najmniej 5-letnią praktyką w nadzorowaniu robót w tej specjalności,

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę ww. specjalności w przypadku posiadania uprawnień budowlanych w kilku specjalnościach.

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn     – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100    – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

- Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121, ze zm.) w art. 632 §1 „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

- Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony „Formularz oferty”.

- Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 	postępowaniu, określonych w pkt IV niniejszych Warunków Zamówienia/WZ/:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonym na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do Warunków zamówienia;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiącym Załącznik nr 4 do Warunków zamówienia;

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, stanowiącym Załącznik nr 5 do Warunków zamówienia;

- Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka Nr 28, 87-800 Włocławek, w pokoju nr 35 (sekretariat) w terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 11.00 (decyduje data złożenia oferty w siedzibie Starostwa).

Na kopercie należy dopisać: ,,Oferta na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu- IR.272.2.14.2015”.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (właściwe podkreślić) składania ofert częściowych.

XII.   Informacje dodatkowe:

1. Starosta Włocławski zastrzega sobie prawo do:

a) dokonania zmiany warunków zamówienia, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z jednoczesnym przedłużeniem tego terminu,

b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym terminie;

2. Starosta Włocławski informuje jednocześnie, że:

a) oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt IV zostanie odrzucona,

b) z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują wykonawcom żadne roszczenia,

c)nie zwraca wykonawcom dokumentów przedłożonych w niniejszym postępowaniu.

XIII.  Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

- Druk „Formularz oferty”.

- Wzór umowy.

- Druk „Wykaz usług”

- Druk ,,Wykaz osób”

- Druk „Oświadczenie o posiadaniu uprawnień”

Marek Góreczny

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

……………………........…………

(podpis i pieczęć kierownika

jednostki organizacyjnej)

Zatwierdził:

Starosta Włocławski

lub osoba upoważniona

Kazimierz Kaca

Starosta Włocławski

...........................................

(podpis i pieczątka)

Włocławek, 2015-05-21