# Jarantowice, 08.05.2008 r.

Oznaczenie sprawy: TZ.3431-1/10/2008

Dotyczy:  wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski od km 0+018 do km 8+843.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 późn. zm.) przesyłam wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 2935C Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski od km 0+018 do km 8+843.

- Termin wykonania zamówienia tj. do 31 sierpnia 2008 roku odnosi się do opracowania dokumentacji projektowej w rozumieniu czysto technicznym, zakres ten powinien obejmować:

  - projekt budowlany,

  - projekt wykonawczy,

  - przedmiar robót,

  - mapy do celów projektowych,

  - mapy ewidencyjne gruntów, wypisy z rejestru gruntów (dla działek, na których zlokalizowana jest przebudowa),

  - studium wykonalności projektu,

  - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

  - projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe),

  - dokumenty przetargowe, w tym:

  - szczegółowe specyfikacje techniczne,

  - kosztorys ofertowy,

  - kosztorys inwestorski.

- Termin uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określa się na 25 września 2008 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej 2935C nie obejmuje swoim zakresem wyjścia poza aktualne granice pasa drogowego, ma być utrzymana w aktualnym pasie drogowym.