# Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt umowy oraz harmonogram wykonania prac.

# UMOWA NR ……………………..

zawarta w dniu ………….. roku we Włocławku na wykonanie zadania pn.:

# Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza  2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, pomiędzy:

Powiatem Włocławskim z siedzibą we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

REGON: 910866778

NIP: 8883115791,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włocławskiego w imieniu, którego działają:

- Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski

- Marek Jaskulski – Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Igi Przystałowskiej

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

......................................................................................................................................................

wpisanym    do    Krajowego    Rejestru   Sądowego   pod   nr    ………………..,   z  siedzibą:

……………,

REGON: ……, NIP: ……,

reprezentowanym przez:

1.....................................................................................................................................…

……………………. - …………………………..,

2.....................................................................................................................................…

……………………. - ………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,

# razem zwanych dalej „Stronami”.

Strony zawierają Umowę o następującej treści:

# § 1. Podstawa prawna zawarcia umowy

  - Podstawą	zawarcia	niniejszej	Umowy	jest	wybór	najkorzystniejszej	oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ……………… .

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w oparciu  o art. 39, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego.

# § 2. Definicje

Użyte w Umowie terminy i skróty mają następujące znaczenie:

- Dni robocze – należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Harmonogram prac – harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Inspekcja (PMK) - Podmiot monitorująco-kontrolujący, jednostka wyłoniona przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, NIP – 562 180 32 58 do przeprowadzania inspekcji i kontroli zamówienia zgodnie z umową. W przypadku niewyłonienia PMK obowiązki jego zostaną przejęte przez Zamawiającego.

- Projekt – projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

- SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia)  – dokument  główny wraz  z załącznikami opracowany dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy.

- SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Warunki techniczne, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

# § 3.  Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na wykonaniu Prac geodezyjno- kartograficznych (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego.

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został zawarty w SOPZ- Warunki techniczne.

- Przedmiot  umowy  powinien  zostać   wykonany   terminowo,   zgodnie   z   opisanym  w niniejszej umowie oraz SOPZ zakresem, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego.

- Niniejsza umowa stanowi element projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Wykonawca został poinformowany o możliwości zapoznania się ze stanem dokumentów analogowych i z danymi cyfrowymi zgromadzonymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, będącym przedmiotem zamówienia i nie będzie wnosił roszczeń w tym zakresie.

# § 4. Termin wykonania umowy

- Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu umowy:

  - rozpoczęcie – od dnia udzielenia zamówienia,

  - zakończenie – 30.06.2021 r.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych  w § 18 ust. 4 lit. g niniejszej umowy.

- Wykonawca ma obowiązek  realizacji  przedmiotu  umowy w  terminach  wynikających z Harmonogramu prac

# § 5. Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie całkowite:

  - brutto w wysokości …………………... zł (słownie: …………..…...),

  - netto w wysokości ………………….… zł (słownie: ………..……...),

  - wartość podatku VAT ………………... zł (słownie: …………….…),

- Powyższe  wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  obowiązki  Wykonawcy   wynikające   z niniejszej umowy oraz załączników do SIWZ i uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z poprawną realizacją umowy. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy skalkulował na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz że przed podpisaniem umowy upewnił się co do prawidłowości i kompletności wyceny prac i dostaw objętych przedmiotem umowy.

- Do umowy stosuje się zapis art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, także w przypadku wydłużenia okresu realizacji Projektu.

# § 6. Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

- Rozliczenie   prac   objętych   przedmiotem   umowy   nastąpi   w   częściach,   zgodnie   z Harmonogramem prac. Zamawiający dokona rozliczenia na podstawie przekazanej dokumentacji z wykonanych przez Wykonawcę prac.

- Faktury VAT za realizację przedmiotu umowy zgodne z Harmonogramem prac wystawiane będą przez Wykonawcę, na Powiat Włocławski według określonego wzoru:

NABYWCA:

Powiat Włocławski

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek,

Nr NIP:  888-311-57-91

ODBIORCA/PŁATNIK:

Starostwo Powiatowe we Włocławku

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek,

- Powiat Włocławski zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia nie później niż w terminie do 30 dni liczonym od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym faktury VAT. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

# § 7.	Dokumentowanie pracy Wykonawcy

Wykonawca winien dokumentować prace zgodnie z SOPZ.

# § 8. Odbiory

- Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory przedmiotu umowy po zrealizowaniu prac zgodnie z Harmonogramem prac,    w ramach którego Zamawiający dokona oceny prawidłowego wykonania części prac. Zamawiający dokona odbioru prac po otrzymaniu i przeanalizowaniu protokołu odbioru od Inspekcji (PMK). Odbiór nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru częściowego stanowiącego podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace.

  - Odbiór końcowy całości prac zgodnie z umową nastąpi nie później niż w dniu 30.06.2021 r., na podstawie podpisanych przez strony Protokołów Odbioru częściowego zgodnego z Harmonogramem prac.

- Brak podpisania Protokołów Odbioru, o których mowa w ust. 1 lit. a nie stanowi podstawy  do  aneksowania   terminów   wykonania   kolejnych   zadań   wynikających   z Harmonogramu prac i wykonania pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie i SOPZ.

- Do czasu usunięcia wad i podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego uznaje się, że przedmiot podlegający odbiorowi nie jest odebrany jako wykonany prawidłowo.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Protokół odbioru, powinien zawierać w szczególności:

  - dzień i miejsce odbioru przedmiotu umowy,

  - oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku, albo o istnieniu wad       w przedmiocie umowy,

  - w  przypadku  stwierdzenia  wad   –   zobowiązanie   Wykonawcy   do usunięcia   wad w terminie określonym przez Komisję Odbioru,

  - stwierdzenie przez Komisję Odbioru, że wady zostały przez Wykonawcę usunięte jest równoznaczne z dokonaniem odbioru bez zastrzeżeń.

# § 9. Obowiązki Zamawiającego

- Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach uprawnionych do wykonywania czynności umownych w jego imieniu oraz o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Zamawiającego jest wiążąca dla obu stron umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumenty, o których mowa powyżej przed upływem wykonania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania  z  Wykonawcą  w  najlepszej  wierze, w celu osiągnięcia celów niniejszej umowy.

# § 10.	Ogólne warunki realizacji Przedmiotu Umowy i obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca gwarantuje, iż wszelkie czynności podejmowane w związku z niniejszą Umową wykonywane będą z zachowaniem należytej staranności oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk, z należytą dbałością o interesy Zamawiającego oraz że posiada płynność finansową oraz kapitał obrotowy niezbędny dla realizacji umowy.

- Wykonawca zapewnia, że zaangażowany przez niego personel spełnia warunki prawidłowej realizacji umowy, jest przygotowany pod względem technicznym i posiada niezbędną wiedzę, potencjał i uprawnienia do realizacji prac objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca  do  realizacji  przedmiotu  umowy  skieruje  wszystkie  osoby  wskazane   w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie czynności zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym oraz z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 przy wykonywaniu prac w związku z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest działać w taki sposób, by w realizacji umowy osiągnąć cele w terminach określonych w § 4 .

- Wykonawca oświadcza ponadto, że:

  - w czasie trwania umowy będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników, Podwykonawców i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji umowy,

  - zna ogół przepisów prawnych z zakresu geodezji i kartografii oraz wymogami prawidłowej realizacji usług geodezyjnych w związku z tworzeniem baz danych GESUT i BDOT500. Wykonawca zapewni najwyższą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym dla celów realizacji przedmiotu umowy. Przedstawiciele Wykonawcy muszą biegle posługiwać się językiem polskim. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Wykonawcę jest wiążąca dla obu stron umowy

- W przypadku zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 3, Wykonawca ma obowiązek wskazać na zastępcę osobę posiadającą nie mniejsze kwalifikacje niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana osoby jest skuteczna po pisemnej zgodzie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas spotkań organizowanych przez Zamawiającego lub Inspekcję  (PMK),  obecności  co  najmniej  1  osoby spośród  osób, o których mowa w ust. 3

- Zamawiający   ma   prawo   w   każdym   czasie    do   zapoznania   się   u   Wykonawcy z przebiegiem realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia tego zapoznania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową realizację niniejszej umowy oraz zadań określonych   SOPZ,    zgodnie    z    SIWZ    oraz    wymaganiami    prawa    krajowego i wspólnotowego.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelką wytworzoną dokumentację w oryginałach i wersji elektronicznej najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz. 108 t.j.) tj. czynności w zakresie:

- przeprowadzania analizy i weryfikacji przydatności danych i dokumentów z PZGiK,

- utworzenia (opracowania) baz danych BDOT500 oraz GESUT,

- przeprowadzenia działań harmonizujących zbiory danych, w tym korekta bazy danych EGiB.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 3 lit. e. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W związku z realizacją niniejszej umowy Administrator danych odrębną umową powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

# § 11. Zasady poufności i bezstronności

- Dla celów umowy przyjmuje się, że informacje poufne oznaczają wszelkie informacje lub dane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób uzyskane w związku z realizacją umowy, w tym te, które zostaną Wykonawcy przekazane przez Zamawiającego oraz te, które Wykonawca sam pozyskał przy realizacji umowy, z wyłączeniem informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu,

  - wykorzystywać informacje poufne wyłącznie do celów realizacji przedmiotu umowy,

  - nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, ani też nie pozbywać się informacji poufnych dla celów innych niż opisane powyżej,

  - w żadnym czasie nie kopiować, nie ujawniać, ani tez w inny sposób nie udostępniać bez pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek informacji poufnych osobom trzecim,

  - zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie informacji poufnych otrzymanych od Zamawiającego w formie pisemnej lub na innym nośniku informacji w czasie, gdy taka informacja jest w jego posiadaniu lub znajduje się pod jego kontrolą.

- Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakiejkolwiek dokumentacji lub innych informacji, o których mowa w ust. 1, w innych celach niż wykonanie przedmiotu umowy.

- Jakiekolwiek dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu umowy pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po realizacji przedmiotu umowy.

- Za każde naruszenie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 12.

- Wykonawca	zapewnia	bezstronność	wobec	Inspekcji	(PMK).	Przez	pojęcie

„bezstronność” Zamawiający rozumie taki stan faktyczny, w którym osoby wchodzące  w skład organów  zarządzających  Wykonawcy  (także  Podwykonawcy)  nie  wchodzą  w skład organów zarządzających Inspekcji (PMK).

- Wykonawca   oraz   Podwykonawcy    zobowiązani    są    do    złożenia    oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do  umowy. W przypadku zmiany Podwykonawcy, należy przedłożyć podpisane przez niego oświadczenia o zachowaniu poufności i bezstronności. Brak podpisanego oświadczenia stanowi podstawę do niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na ustanowienie Podwykonawcy.

# § 12. Kary umowne, odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelne i należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony  postanawiają,   że   obowiązującą   formą   odszkodowania   są   kary   umowne,  z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną  w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia  całkowitego  brutto,  o  którym  mowa   w § 5 ust. 1,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną  w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia  całkowitego  brutto,  o  którym  mowa   w § 5 ust. 1,

  - w przypadku zwłoki w dochowaniu terminu określonego w § 4 ust. 1 lit. b Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku zwłoki w dochowaniu terminów wynikających z Harmonogramu prac, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnione wykonanie poszczególnych zadań w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 3 i ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każde naruszenie,

  - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każde naruszenie,

  - za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 10 ust. 14 na podstawie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), za każdą osobę oddzielnie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Rozpoczęty miesiąc zatrudnienia ww. osób w innej formie niż umowa liczy się jako pełny miesiąc,

  - w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje innych niż   wymienione   w   niniejszym   ustępie   obowiązków   wynikających   z   umowy,   a w szczególności wynikających z Załączników do umowy, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę wzywając go równocześnie do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w wezwaniu. W przypadku niedotrzymania tego terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1000 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych określonych w ust. 3 nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego obejmującego koszty, jakie musiał on ponieść na poprawę bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz prawo do sumowania kar umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 6 umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia całkowitego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 19 ust. 6 umowy.

# § 13. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. W przywołanych okolicznościach Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy – w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz jeżeli Wykonawca narusza w sposób rażący postanowienia umowy.

Do rażących naruszeń umowy zaliczają się w szczególności sytuacje, gdy:

  - Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, zaś Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzecznie z Umową. W takim wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 7-dniowy termin (7 dni roboczych) na wykonanie tego zobowiązania. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie w ww. terminie wykonywania prac      w sposób należyty, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień złożenia wypowiedzenia,

  - Wykonawca opóźnia się w realizacji prac, w zakresie, jaki winien być wykonywany według Harmonogramu prac, a opóźnienie wynosi więcej niż 14 dni,

  - Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego,

  - Łączna wartość kar umownych określonych w § 12 naliczonych z tytułu niedotrzymania zobowiązań umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia  całkowitego brutto,  o którym mowa w § 5 ust. 1,

  - Wykonawca naruszył zasadę bezstronności i poufności, o których mowa w § 11,

  - Wykonawca nie przedłoży aktualnej polisy zgodnie z § 15 ust. 3.

  - Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 6.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych art. 55 1 k.c

- (wykreślony).

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych:

  - w ust. 2 lit. a - d oraz lit. h – i w terminie 15 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu,

  - w ust. 2 lit. e  -  g  oraz  ust.  3  – ze  skutkiem natychmiastowym  w  terminie  15  dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie  powinno  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności   i zawierać uzasadnienie obejmujące podstawy jego dokonania.

- Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio, w określonym w § 20 adresach do korespondencji między Stronami.

- Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo    potrącenia    ewentualnych     naliczonych     Wykonawcy     kar     umownych   z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu faktycznie wykonanej i odebranej pracy.

- Zapisy określone w ust. 6-10 stosuje się odpowiednio dla rozwiązania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w sytuacjach wskazanych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

# § 14. Przeniesienie praw autorskich

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji wytworzonej w ramach umowy następuje w chwili zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:

  - utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

  - wystawianie  lub  publiczną  prezentacje  (na  ekranie),  w  tym  podczas  seminariów     i konferencji,

  - wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

  - prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

  - publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,

  - wykorzystanie do dalszych prac związanych z realizacją Projektu.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 6, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych.

- Ewentualne   naliczenie   przez   Zamawiającego   kar   umownych   i   ich   potrącenie    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest traktowane jako uiszczenie wynagrodzenia umownego i skutkuje przeniesieniem praw autorskich zgodnie z ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się, że realizując przedmiot umowy, nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

# § 15. Ubezpieczenie Wykonawcy

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wynosi co najmniej 2 000 000.00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100 groszy).

- Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku, w którym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w ramach dopuszczalnych ustawą Prawo zamówień publicznych, polisa będzie ważna w okresie krótszym niż okres realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania przedmiotu umowy, winien dołączyć zaktualizowaną polisę ubezpieczeniową przez okres realizacji prac na nie gorszych warunkach.

- Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz  zwalnia Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem przez Wykonawcę prac wynikających z  realizacji  przedmiotu umowy,  w szczególności powodujących:

  - uszczerbek   na   zdrowiu,   uszkodzenia   ciała,   włącznie   ze   skutkiem   śmiertelnym i długotrwałą chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców oraz osób trzecich,

  - utratę lub uszkodzenie majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych,

  - utratę lub uszkodzenie majątku osób trzecich,

  - stratę w działalności komercyjnej osób trzecich.

# § 16. Postanowienia gwarancyjne

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na okres …………… lat od dnia zakończenia realizacji umowy tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 4. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad prawnych oraz fizycznych zrealizowanego przedmiotu  umowy,  pod  warunkiem  ujawnienia  ich w okresie gwarancyjnym.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady na piśmie, telefonicznie lub e-mailem zgodnie z postanowieniami .

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru zgłoszenia wady. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę potwierdzenia odbioru zgłoszenia wady, Strony przyjmują, że zgłoszenie zostało skutecznie doręczone Wykonawcy po upływie 1 dnia od momentu przesłania zgłoszenia o wadzie przez Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu usunięcia wady. W przypadku akceptacji wniosku przez Zamawiającego termin usunięcia wady ulegnie zmianie.

- Wszelkie świadczenia określone w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

- Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości przysługuje mu w stosunku do Wykonawcy uprawnienie z rękojmi za wady na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

# § 17. Podwykonawstwo

- Wykonawca może zrealizować usługę stanowiącą przedmiot  zamówienia korzystając     z pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca, o zawarciu umowy z Podwykonawcą poinformuje pisemnie Zamawiającego.

- Wykonawca w informacji o zawarciu umowy z Podwykonawcą, określi część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy (zgodnie z ofertą przetargową) wraz z podaniem danych Podwykonawcy oraz wykazaniem zdolności Podwykonawcy do jej wykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich Podwykonawców, tak jak gdyby to były działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

- Poinformowanie Zamawiającego w trybie ust. 2, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Podwykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszej umowy, w tym zapisów określonych w § 11 umowy dotyczących zasad poufności i bezstronności.

- Określony w umowie z Podwykonawcą termin zapłaty należnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nie może być dłuższy niż termin zapłaty należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego (których) zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia  oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy (jednolity dokument dotyczący Podwykonawcy).

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy    z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

# § 18. Zmiany postanowień Umowy

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Strona inicjująca zmianę/y występuje na piśmie wskazując zakres proponowanej zmiany, podstawę prawną i uzasadnienie.

- Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

  - zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inna firmą po stronie Wykonawcy,

  - zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zaleceń,

  - konieczność  wprowadzenia  zmian   będzie   następstwem   zmian   wprowadzonych   w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, a także innymi podmiotami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,

  - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020,

  - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi,

  - zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano w SIWZ określonych uprawnień, określonego doświadczenia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego,

  - Zamawiający   dopuszcza   przedłużenie   terminu   wykonania    przedmiotu    umowy w przypadku  uzyskania  zgody  IZ  RPO  na  wydłużenie  okresu  realizacji  Projektu  w związku z wystąpieniem:

    - siły wyższej lub klęski żywiołowej,

    - zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy przez stosowne organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,

    - zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ,

    - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

    - innych okoliczności trudnych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a istotnej      z punktu realizacji Projektu.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w powyższych przypadkach każdorazowo  rozpatrywana  będzie   pod   kątem   ryzyka   utraty   dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 4,

  - zmiany sposobu fakturowania określonego w § 6 niniejszej umowy,

  - zmiany Harmonogramu prac za zgodą obu stron.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych:

  - zmiana adresów wskazanych w §20 ust. 1,

  - utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim  przypadku  Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  się  do  obowiązujących   w danym czasie aktów prawa,

  - zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zmiany wskazane w ust. 5 dokonywane są w drodze jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie wynikających z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług - dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia pracowników biorących udział przy wykonywaniu zamówienia,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na kalkulacje wynagrodzenia pracowników biorących udział przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w trakcie umowy korzystnych dla Zamawiającego.

# § 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………… w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …………złotych (słownie……………….).

- W przypadku należytego wykonania zamówienia 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru końcowego wykonanego zamówienia, stanowiącego przedmiot zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 4, a pozostała część, tj.: 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

- W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 18 ust. 4 lit. g Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji zamówienia.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 18 ust. 4 lit. g Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do umowy:

- oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz

- oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6, będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 7, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy na podstawie § 13 ust. 12 umowy.

# § 20. Postanowienia końcowe

  - Szczegółowe zasady komunikacji pomiędzy Stronami, w tym: środki, formy i interwały czasowe, dotyczące sytuacji planowanych i awaryjnych, zostaną uzgodnione przez osoby uprawnione do reprezentowania stron w celach technicznej realizacji umowy, bezzwłocznie po podpisaniu umowy. Do prowadzenia skutecznej korespondencji Strony ustalają następujące dane adresowe:

    - Zamawiający: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul.  Cyganka 28,  87-800 Włocławek,  e-mail: ……………………. tel.: ………………..

b) Wykonawca: …………………………….

  - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

  - Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.

  - Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.

  - Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązków przez którąkolwiek ze stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania, a korespondencja przesłana na dotychczasowy adres uważana będzie za doręczoną skutecznie.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

  - Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

  - Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Harmonogram prac,

- Oświadczenie o poufności i bezstronności,

- Oferta Wykonawcy,

- SIWZ wraz załącznikami, w tym SOPZ.

# ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

HARMONOGRAM PRAC

| Nr zadania | Zakres terytorialny Jednostki ewidencyjne | Liczba obrębów | Liczba działek | Pow. | Termin wykonania całości zadania | Zakres prac | Wartość zamówienia brutto [zł] | Wartość zadania [%] | Wartość zadania brutto [zł] kol. 8 × kol. 9 | Nr etapu | Termin realizacji | Wartość etapu [%] | Wartość etapu brutto [zł] kol. 10 × kol. 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Powiat włocławski 0418 | 331 | 104334 | 147237 | 30.06.2021 | Skanowanie |  | 20 |  | 1 | 30.01. 2019 | 100 |  |
| 2 | miasto Kowal 041801_1 | 1 | 1963 | 469 |  | BDOT, GESUT |  | 30 |  | 1 | 20.03. 2019 | 37 |  |
|  | miasto Izbica Kujawska 041808_4 | 1 | 1384 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miasto Lubień Kujawski 041811_4 | 1 | 662 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miasto Lubraniec 041812_4 | 1 | 1284 | 198 |  |  |  |  |  | 2 | 19.07. 2019 | 37 |  |
|  | miasto Brześć Kuj. 041804_4 | 3 | 2393 | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miasto Chodecz 041806_4 | 1 | 901 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gmina Baruchowo 041802_2 | 19 | 6632 | 10673 |  |  |  |  |  | 3 | 20.11. 2019 | 26 |  |
|  | gmina Boniewo 041803_2 | 21 | 4867 | 7756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | gmina Brześć Kujawski 041804_5 | 28 | 8003 | 14385 |  | BDOT, GESUT |  | 30 |  | 1 | 20.03. 2020 | 37 |  |
|  | gmina Choceń 041805_2 | 28 | 7798 | 9988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gmina Chodecz 041806_5 | 27 | 8320 | 12065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gmina Fabianki 041807_2 | 17 | 9198 | 7579 |  |  |  |  |  | 2 | 21.07. 2020 | 37 |  |
|  | gmina Izbica Kujawska 041808_5 | 33 | 8820 | 12922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gmina Kowal 041809_2 | 18 | 7743 | 11470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gmina Lubanie 041810_2 | 18 | 4524 | 6944 |  |  |  |  |  | 3 | 20.11. 2020 | 26 |  |
|  | gmina Lubień Kujawski 041811_5 | 41 | 8454 | 14855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | gmina Lubraniec 041812_5 | 39 | 8433 | 14586 |  | BDOT, GESUT |  | 20 |  | 1 | 26.02. 2021 | 50 |  |
|  | gmina Włocławek 041813_5 | 34 | 12955 | 22049 |  |  |  |  |  | 2 | 30.06. 2021 | 50 |  |
| Powiat Włocławski 0418 |  | 331 | 104334 | 147237 |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |

# Załącznik nr 2 do Umowy

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

§ 1.  Informacje Poufne

Potwierdzam, iż dla celów realizacji umowy nr ……… z dnia ……. przyjmuje się, że

„Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje lub dane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób, uzyskane w związku z  realizacją ww. umowy,  w tym te, które zostaną mi przekazane przez Zamawiającego oraz te, które sam pozyskam przy realizacji Umowy, z wyłączeniem informacji powszechnie znanych lub objętych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

# § 2. Zobowiązanie

Zobowiązuję się:

- zachować w tajemnicy wszelkie „Informacje Poufne”;

- wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do celów realizacji Przedmiotu Umowy;

- nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, ani tez nie pozbywać się Informacji Poufnych dla innych celów niż opisane powyżej;

- w żadnym czasie nie kopiować, nie ujawniać, ani też w inny sposób nie udostępniać bez pisemnej zgody Zamawiającego, jakichkolwiek Informacji Poufnych osobom trzecim;

- zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie Informacji Poufnych otrzymanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub na innym nośniku informacji w czasie, gdy taka informacja jest w jego posiadaniu lub znajduje się pod jego kontrolą;

# § 3. Zasada bezstronności

Działając w imieniu Wykonawcy …………………………………, realizującego zamówienie na Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza  2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oświadczam, że:

- zastępcy prawni, członkowie organów zarządzających oraz organów nadzorczych Wykonawcy ……………. nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z zastępcami prawnymi lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych po stronie Wykonawcy zadania pn. Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza  2.0” stanowiącego przedmiot zamówienia, ich zastępcami prawnymi lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych;

- nie pozostaję z Wykonawcą zadania pn. Prace geodezyjno- kartograficzne (Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK; Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT; Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB) dla Powiatu Włocławskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

...................................................	................................................ dnia ...........................

Imię i nazwisko (czytelny podpis)	miejscowość	data

# Załącznik nr 3 do Umowy – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Umowy – SIWZ