Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia /WZ/

/Wzór/

Umowa Nr ZP.273.2.8 …….…… /2019

zawarta w dniu ...................... 2019 r. pomiędzy:

Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,

Nr NIP:  888-311-57-91, Nr REGON: 910866778,

reprezentowanym przez

Zarząd Powiatu we Włocławku w imieniu, którego działają:

.............................................................................................................................. ,

.............................................................................................................................. ,

przy kontrasygnacie ............................................................... Skarbnika Powiatu,

/lub osoby przez niego upoważnionej/,

zwanym dalej „zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………..,

……………………………………………………………………………………………..,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………..……………………… ,

……………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej „wykonawcą”.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1) Zasad oraz trybem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, w takim zakresie przedmiotowym, w jakim ich realizacja tworzy zobowiązania powiatu pokrywane z wydatków majątkowych, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały Nr 651/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia w powiecie wspólnej obsługi w zakresie udzielania zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego kompletnej Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze Studium wykonalności dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym”, zwanej dalej „dokumentacją” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, zgodnie z Warunkami Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem warunku z ust. 3.

- Dokumentacja dotyczyć będzie inwestycji polegającej na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach wskazanych w załączniku Nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę, do uzyskania w imieniu Zamawiającego wstępnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zwanego dalej „WKZ”) o możliwości realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1. W przypadku negatywnej opinii WKZ w stosunku do części jednostek wskazanych w załączniku Nr 3 do Umowy, przedmiot umowy ulega odpowiednio zmniejszeniu (ograniczeniu).

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami w budownictwie.

§ 2

- Wykonana dokumentacja dla zadania, o którym mowa w par. 1  zawierać będzie:

1)	projekt budowlano-wykonawczy wykonany zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.), wykonany oddzielnie na każdy budynek, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy

-	4 egz. w wersji papierowej,

-	1 egz. w wersji elektronicznej (plik PDF przesłany pocztą elektroniczną).

2)	przedmiar robót zawierający opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (wg Katalogu Nakładów Rzeczowych) w formie zbiorowej dla wszystkich budynków:

- 2 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej (plik PDF przesiany pocztą elektroniczną).

3)	kosztorys inwestorski opracowany na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) w formie zbiorowej dla wszystkich budynków z podziałem na poszczególne budynki:

- 2 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej (plik PDF przesłany pocztą elektroniczną).

4)	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w formie zbiorowej dla wszystkich budynków:

- 2 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej (plik PDF przesłany pocztą elektroniczną).

5)	studium wykonalności w formie zbiorowej dla wszystkich budynków:

- 3 egz. w wersji papierowej

- 1 egz. w wersji elektronicznej (plik PDF przesłany pocztą elektroniczną).

- Dokumentacja musi spełniać wymagania – ustawy prawo budowlane, ustawy o odnawialnych źródłach energii, polskich norm, norm branżowych oraz zasad wiedzy technicznej. Dokumentacja musi być wewnętrznie spójna i powinna uwzględniać zastosowanie materiałów posiadających stosowne certyfikaty oraz być zgodna z:

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji   technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129, z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia   2012  r.  w   sprawie  szczegółowego  zakresu  i   formy  projektu  budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935, z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);

- rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23   czerwca   2003   r.   w sprawie informacji   dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

- innymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia) budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji zamawiającego. Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologię robót, urządzenia i materiały w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do nieodpłatnego i pilnego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania techniczne potencjalnych Wykonawców robót budowlanych do opracowanej dokumentacji projektowej, jakie wpłyną do Zamawiającego przed składaniem ofert na wykonawstwo robót budowlanych planowanych do realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu ewentualne propozycje zmian technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych, jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

- Wykonawca jest obowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu dokumentacji osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.

- Dokumentacja powinna uwzględniać wszelkie niezbędne przy realizacji inwestycji prace, w tym wykonanie przyłączy i ewentualnych przekładek sieci.

- Studium Wykonalności, o którym mowa w par. 1, Wykonawca opracuje z należytą starannością oraz w zakresie, formie i standardzie odpowiadającym wymogom obowiązującym dla projektów aplikujących o wsparcie ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, z uwzględnieniem wszystkich aktualnych wytycznych właściwej instytucji zarządzającej ww. programem. Na dzień zawarcia umowy Studium Wykonalności należy opracować na podstawie wytycznych przygotowania Studium Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Studium musi być wewnętrznie spójne i powinno zawierać takie elementy jak:

- definicja celów projektu,

- analiza wykonalności projektu,

- wybór rozwiązań techniczno-technologicznych, umożliwiających realizację projektu,

- analiza ekonomiczno-finansowa,

- analiza kosztów i korzyści.

- Wykonawca ma obowiązek opracować Studium na podstawie warunków technicznych mających odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej, obejmującej instalacje na budynkach użyteczności publicznej.

§ 3

Zamawiający w sposób uzgodniony z wykonawcą przekaże inne niezbędne informacje istotne z punktu widzenia celu umowy.

§ 4

- Do kontaktu z wykonawcą w sprawach wykonania umowy zamawiający upoważnia ………………………………………………………………………………………………………

- Do kontaktów z zamawiającym w sprawach wykonania umowy wykonawca upoważnia ……………………………………………………………………………………………………….

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację i dostarczyć wykonaną dokumentację zamawiającemu, o której mowa w par. 1 ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

- Wykonawca zachowa 1 archiwalny egzemplarz dokumentacji. W razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę egzemplarze archiwalne zostaną powierzone jego następcy prawnemu, a w jego braku – zamawiającemu.

- Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Każdy z egzemplarzy dokumentacji będzie zawierał oświadczenie wykonawcy o spełnieniu powyższych wymagań.

§ 6

- Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji będzie siedziba zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę na protokole zdawczo-odbiorczym.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za które wykonawca odpowiada, zamawiający jest uprawniony do żądania:

- poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji – w razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe.

- obniżenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej – w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.

- Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje od zamawiającego wynagrodzenie w kwocie łącznej:

brutto – ……………....……. zł, (słownie: ……………………………...…….….….. złotych), zawierające podatek VAT wg stawki ……..%, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W przypadku, o którym mowa w par. 1 ust. 3 zdanie drugie, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o 1/14, za każdą jednostkę objętą zmniejszeniem (ograniczeniem) przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy:

- nie obejmuje wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczby wymienione w par. 2 ust. 1,

- obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Nadzór autorski obejmuje:

- kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót.

- liczbę pobytów Wykonawcy na budowie, która wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru. Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną co zostanie potwierdzone w dokumentacji budowy.

§ 8

- Podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę jest potwierdzenie odbioru dokumentacji.

- Faktury będą wystawiane na nabywcę: Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, NIP: 888-311-57-91 Odbiorca/Płatnik – Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

- Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie fakturą końcową, płatną przelewem na konto wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

- Zobowiązania zamawiającego wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotów.

§ 9

- Z chwilą pełnej zapłaty wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do dokumentacji przechodzą na zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wymienionego w par. 1 przedmiotu umowy w zakresie zastosowania i udostępniania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla potrzeb realizacji inwestycji.

§ 10

Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot wykonywanej umowy gwarancji wynoszącej 24 miesiące, licząc od dnia przekazania całej dokumentacji.

§ 11

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za które odpowiada wykonawca, zamawiający jest uprawniony do żądania:

- Poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy – w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest możliwe,

- Obniżenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej – w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego okresu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu zamówienia, jeżeli przyczyny wad leżały po jego stronie.

- W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. a zamawiający ustala odpowiedni termin na usunięcie wad. Bezskuteczny upływ terminu stanowi podstawę udzielenia zamówienia osobie trzeciej.

- Przy przekazaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia objętego gwarancją par. 6 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, w termie 14 dni od powzięcia wiadomości o n/w okolicznościach:

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni w stosunku do ustalonych w umowie terminów wykonania,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

§ 12

- Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji zgodnie z terminem ustalonym w par. 5 ust. 1 – 0,20% wartości netto umowy, łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – 10% wartości netto umowy,

- za każdy dzień zwłoki w poprawieniu lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy – 0,20% wartości netto umowy, łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy.

- Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10% wartości netto umowy.

- Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.

§ 13

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i przepisów branżowych.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Integralną część Umowy stanowią:

1) Warunki Zamówienia /WZ/,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego, przewidzianych do ujęcia w projekcie.

............................................                                                      ...............................................
Zamawiający                                                                                    Wykonawca