Załącznik nr 8 do specyfikacji

(Wzór)

# UMOWA NR ...... /12

W dniu ....... maja 2012 r. we Włocławku, pomiędzy Powiatem Włocławskim                           87-800 Włocławek, ul. Cyganka Nr 28, reprezentowanym przez:

Kazimierza Kacę – Starostę Włocławskiego,

Zbigniewa Lewandowskiego – Wicestarostę,

przy kontrasygnacie:

Igi Przystałowskiej – Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

......................................................................................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę polegającą na:

  - modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla gminy Lubanie obejmującej 18 obrębów ewidencyjnych: Barcikowo, Bodzia, Gąbinek, Janowice, Kałęczynek, Kaźmierzewo, Kocia Górka, Kucerz, Lubanie, Mikanowo, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Przywieczerzyn Kolonia, Sarnówka, Siutkówek, Tadzin, Ustronie i Zosin;

  - zmianie nośnika istniejącej analogowej mapy ewidencyjnej na mapę numeryczną dla całego obszaru objętego modernizacją z wyjątkiem obrębu Lubanie oraz uzupełnienie powstałej i istniejącej mapy wektorowej o dane powstałe w wyniku prac będących przedmiotem umowy;

  - wpasowanie istniejących analogowych map sytuacyjno-wysokościowych prowadzonych w układzie współrzędnych państwowych „1965” do postaci hybrydowej mapy numerycznej sytuacyjno-wysokościowej w układzie „PUWG 2000” wraz z aktualizacją jej części ewidencyjnej na podstawie pomiarów wykonanych w trakcie modernizacji;

  - przeprowadzenie wektoryzacji map w zakresie treści map glebowo-rolniczych dla poszczególnych obrębów będących przedmiotem opracowania;

- Szczegółowy zakres rzeczowy prac i wymagania techniczne określone zostały w Warunkach technicznych stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

- Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§2

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania  przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. a wynosi:

kwota netto:……………………………….zł

kwota VAT:……………………………….zł

kwota brutto:………………………………zł

słownie:…………………...……………….zł.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Za wszelkie przekroczenia pełną i wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§3

Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.

§4

1. Ustala się następujący tryb zapłaty i rozliczenia:

  - rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego,

  - wynagrodzenie za wykonany i przyjęty przedmiot umowy płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie  z ust. 1. Płatnikiem faktury będzie: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, NIP: 888-24-03-080.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§5

- Do dokonania odbioru przedmiotów umowy  Zamawiający powoła Komisję Odbioru.

- Zamawiający może korzystać z opinii ekspertów.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli terenowej.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot prac do odbioru najpóźniej w terminie określonym w paragrafie 3 niniejszej umowy, a Zamawiający sporządzi protokoły odbioru w terminach przez siebie wyznaczonych, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia prac do odbioru. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze przedmiotu umowy.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który po podpisaniu przez obie strony doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem- Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie (cenę umowną) odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- W razie stwierdzenia w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi wad w przedmiocie umowy nadających się do usunięcia, a powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, jest on zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 30 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego wady, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kar umownych określonych w § 8 ust. 3 lit. b.

- W przypadku wyznaczenia terminu ponownego odbioru, odbiór przebiegać będzie zgodnie z ust.4.

- W razie stwierdzenia wad i usterek w trakcie powtórnego odbioru ma zastosowanie § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49, nie później niż w terminie określonym w § 3, pod rygorem zapłaty przez Wykonawcę kar umownych określonych w § 8 ust. 3 lit. a.

- Przed dostarczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust. 1 Wykonawca zawiadamia o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca udziela rękojmi za wady i usterki w przedmiocie umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty ostatecznego (końcowego) protokolarnego odbioru bez uwag przedmiotów umowy.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad i usterek:

    - powstałych z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się 
do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, a dodatkowo Wykonawca pokryje na koszt własny uzasadnione szkody poniesione przez Zamawiającego,

    - powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, możliwych do usunięcia, Zamawiający może żądać ich naprawienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na koszt własny Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 10 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od ustalonego w umowie terminu, określonego w § 3 niniejszej umowy,

- 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia tych wad.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie powtórnego odbioru wad i usterek w przedmiocie umowy nadających się do usunięcia, a powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień usuwania stwierdzonych wad i usterek, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego pierwszego protokołu kontroli prac stwierdzającego wady lub usterki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia tych wad lub usterek.

- W przypadku gdy szkoda wynikająca z wykonania umowy przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia także odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie ich z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego   z tytułu wykonanej części umowy.

- Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§ 11

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu 
lub cesji.

§ 12

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjną i kartograficzną niezbędną do wykonania przedmiotu umowy, udostępnioną z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

    - Zamawiający zakazuje udostępniania osobom trzecim materiałów będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz materiałów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy a także zakazuje wykorzystania ich do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych, nie będących przedmiotem niniejszej umowy.

    - Po przekazaniu materiałów i po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca usunie ze swoich nośników informacji wszelkie dane informatyczne dotyczące zamówienia.

§ 13

      - W sprawach nieuregulownych niniejszą umową oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

      - Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

        - Strony dopuszczają zmiany treści umowy w zakresie jej aspektów finansowych 
w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT.

        - Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pismnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których trzy egzemplarze otrzyma Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA:                                                          ZAMAWIAJĄCY: