Protokół nr 27/10

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

odbytego w dniu 10 października 2010 roku

- Otwarcie obrad Komisji

W dniu 10 października 2010 roku o godzinie 11:30  Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska Pan Bogdan Domżalski dokonał otwarcia obrad Komisji, powitała wszystkich członków Komisji  oraz zaproszonych gości  Panią Halinę Margiel-Migdał Naczelnika Wydziału Środowiska, Panią Barbarę Kubiak – Skarbnika Powiatu, Panią Anetę Markowską Przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

- Stwierdzenie quorum

Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 9 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

- Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował radnych, iż wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Porządek obrad przedstawia się następująco:

- Otwarcie obrad Komisji.

- Stwierdzenie quorum.

- Przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu nr 26/10 z dnia  10 września 2010 roku.

- Analiza informacji na temat przebiegu realizacji planowanych inwestycji w zakresie melioracji na terenie Powiatu Włocławskiego.

- Propozycje Komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

- Sprawy różne

- Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego porządku obrad?

Wobec braku propozycji Przewodnicząca Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-5

przeciw-0

wstrzymało się-0

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

- Otwarcie obrad Komisji.

- Stwierdzenie quorum.

- Przyjęcie porządku obrad.

- Przyjęcie protokołu nr 26/10 z dnia  10 września 2010 roku.

- Analiza informacji na temat przebiegu realizacji planowanych inwestycji w zakresie melioracji na terenie Powiatu Włocławskiego.

- Propozycje Komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

- Sprawy różne

- Zakończenie obrad.

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

- Przyjęcie protokołu nr 26/10 z dnia  10 września 2010 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji powiedziała, że  z poprzedniego posiedzenia Komisji został sporządzony protokół, który był do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Organów Powiatu. Następnie Pan Wiceprzewodniczący zapytała, czy do tego protokołu są uwagi?

Uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr  26/10 z dnia   10 września 2010 roku i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 6

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół nr  25/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku  został przyjęty.

- Analiza informacji na temat przebiegu realizacji planowanych inwestycji w zakresie melioracji na terenie Powiatu Włocławskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Panią Anetę Markowską Przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o przedstawienie informacji.

Pani Aneta Markowska Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przedstawiła ustna informację, w której wspomniała o regulacji rzeki Niwki, gdzie obecnie trwają prace geodezyjne. Termin realizacji zadania to 30.11.2010 roku. W miejscowości Błenna II nastąpi melioracja szczegółowa – termin realizacji wrzesień 2011 roku. Jeśli chodzi o miejscowości Brzyszewo to obecnie trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji  listopad 2011 roku.  Roboty zakładane są na rok 2012. w Kruszynie w gminie Włocławek w I kwartale 2011 roku po podpisaniu stosownego porozumienia zostanie zlecona dokumentacja.  Jeśli chodzi natomiast o Spółki Wodne to w Chodczu 19,5 ha drenowania. Aktualnie opracowywania jest dokumentacja  (termin do czerwca 2011 roku).

Wiceprzewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem informacji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 8

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła informację na temat przebiegu realizacji planowanych inwestycji w zakresie melioracji na terenie Powiatu Włocławskiego.

- Propozycje Komisji do projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2011.

komisja podjęła następujące wnioski:

- zabezpieczyć środki finansowe na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

- zabezpieczyć środki finansowe na modernizację obiektu Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim,

- zabezpieczyć środki finansowe na budowę obiektu sportowego dla ZS w Chodczu.

Powyższe wnioski zostały przekazane do Zarządu Powiatu we Włocławku.

- Sprawy różne

Wiceprzewodniczący Komisji zapytała radnych, czy mają jakieś sprawy, które należy przedyskutować w tym punkcie?

Żadnych spraw nie było.

- Zakończenie posiedzenia Komisji

Wiceprzewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem tematyki obrad, dnia 10 października 2010 roku roku o godzinie 12:00 zamknał obrady Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Wiceprzewodniczący Komisji

Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska

Bogdan Domżalski

Ze Starostwa Powiatowego

protokołowała: Marta Szarecka