### POWIATOWY ZARZĄD DRÓG we Włocławku z/s w Jarantowicach 87 – 850 CHOCEŃ Tel./fax (0 - 54) 284 – 64 – 87, Tel. (0 - 54) 284 – 62 - 90 e-mail: pzd@list.pl, pzdwlo@neostrda.pl ## -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ## NIP: 888 – 24 – 25 – 294 #### Konto: KDBS o/Włocławek nr 36 9550 0003 2001 0075 4192 0001

Jarantowice, 03.10.2012 r.

T.Z.520.22.2012

# Zapytanie

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zwraca się z prośbą o podanie ceny jednostkowej brutto za wykonanie robót wg poniższego zestawienia:

- odtworzenia rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2916C Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice w miejscowościach Wola Nakonowska odc. dł. 100 mb.

- odtworzenia rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty  w miejscowości Ossowo odc. dł. 250 mb.

- odtworzenia rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn – Choceń w miejscowości  Kruszynek odc. dł. 100 mb., Jarantowice odc. dł. 400mb.

- odtworzenia rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2925C Czerniewicki – Ossówek w miejscowości Ossówek odc. dł. 300 mb.

oraz:

1)  wykonanie przepustu pod zjazdem przy drodze powiatowej nr 2916C Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice w miejscowości Wola Nakonowska szt.1

2)  wykonanie przepustu pod zjazdem przy drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty  w miejscowości  Ossowo szt.1

Uwaga: rury pod przepusty dostarcza Zamawiający.

Odtworzenie rowu polega na:

-  oczyszczeniu istniejącego rowu z namułu do 60 cm,

-  uformowanie skarp rowu,

-  profilowanie pobocza do spadku 6% w kierunku rowu,

-  wywiezienie nadmiaru urobku poza teren robót,

Wykonanie przepustu polega na:

-  ułożeniu rury dostarczonej przez Zamawiającego na podsypce piaskowej,

-  uzupełnienie zjazdu gruntem rodzimym,

- wykonanie nawierzchni na szerokości przekopu kamieniem łamanym gr. warstwy 15 cm.

Termin wykonania zamówienia do 15.11.2012 r.

Czas związania z ofertą 30 dni.

Ofertę z podaną ceną brutto proszę przygotować na załączonym formularzu ofertowym 
i dostarczyć osobiście lub kierować faksem pod nr (054) 284–64–87, do dnia 
10.10.2012 r.

Dyrektor PZD

Tadeusz Wiśniewski